Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus

TÖÖKOOSOLEK

| Aeg: | 18.04.2022 kell 09:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koht: | Objektil |  |  |  |
| Osalejad: | Roll | Nimi/Telefon | Kontaktid |  |
|  | Tellija (T): | Liivar Laks | liivar.laks@transpordiamet.ee |  |
|  | Järelevalve (OJV): | Hannes Väljaots | hannes.valjaots@esprii.ee |  |
|  | Töövõtja (TV): | Kristjan Kivimaa Jorma Valge | kristjan.kivimaa@tref.ee jorma.valge@tref.ee |  |
| Koosolekut juhatas: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Protokollis: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Teema | Käsitletav probleem, teema, küsimus |  |  | Täitja, tähtaeg |
| 1. Avamine | Tellija – Transpordiamet Töövõtja – AS TREF Omanikujärelevalve – Esprii OÜ |  |  |  |
| 2. Tehtud, tegemisel tööd, üldised teemad | Töid töömaal veel ei teostata. TV teavitab, et alustab töödega eeldatavalt aprilli lõpus. TV tegeleb vastavate kindlustuste ja tagatiste hankimisega. TV projektijuht on saadetud kooskõlastamiseks. TV esitas KTP kooskõlastamiseks |  |  |  |
| 3. Ajagraafikust kinnipidamine | TV esitab ajagraafiku tänase päeva jooksul. Töövõtja esitab nädalagraafikud hiljemalt reedeti kell 10:00 e-posti teel. |  |  |  |
| 4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused | Ei käsitletud. |  |  |  |
| 5. Projektiga seotud teemad | OJV palub kõik projektiga ja lepinguga seotud küsimused eelnevalt ka kirjalikult saata. TV esitab küsimused ka kirjalikult. Riigitee 14241 alguses on liiklusohtlik ristmik ja Teetööde tehnilises kirjelduses lahendus puudub. Töövõtja esitab ristmiku ümberehituseks oma nägemuse ja hinnapakkumise. Samuti esitab Töövõtja hinnapakkumise kändude purustamise kohta riigiteel 14241. Riigiteel 14241 km 1,533 on isetekkeline betoontoru sõidutee all ja see oleks mõistlik asendada d=400 mm plasttoruga. Riigiteel 22238 avastasime mitmeid külmakerke kohti, mida on hoolde käigus parandatud. Töövõtja suhtleb ka hoolde teostajaga ja esitab ka hinnapakkumise külmakergete remondiks |  |  |  |
| 6. Alltöövõtjad | Alltöövõtjad saadetakse eraldisesvalt kooskõlastamiseks. |  |  |  |
| 7. Liikluskorraldus ja teede hooldus | Ajutised liikluskorraldusprojektid on kooskõlastatud. Töömaa tahvlid ja piketaaz paigaldatakse käesoleval nädalal. |  |  |  |
| 8. Tööohutusega seotud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 9. Lisa- ja muutustööd | Ei ole. |  |  |  |
| 10. Uued teemad | Ei ole. |  |  |  |
| 11. Muud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 12. Järgmine koosolek | Lepitakse kokku jooksvalt. |  |  |  |
| Allkirjad | Tellija esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Töövõtja esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Järelevalve esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |

Märkused. Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja,