LEPINGU LISA 2 
ARUANDE VORM 
 
[image: ] 
Taaste- ja vastupidavusrahastu komponent 3 „Digiriik“, reform 1.3 „Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine“ 
 
Toetuse kasutamise aruanne Periood 01.06.2025  - 30.06.2026
Aruande esitamise kuupäev 
14.07.2026 
Eesmärk: Eesti taaste- ja vastupidavuskava järgse reformi „Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine“ (edaspidi reform) raames teostada arendustööd eesti.ee portaalis keskkonnatervise infosüsteemi (KTI) tähtajaliste kohustuste välja näitamiseks ja KTI ja joogiveeahela riskihindamise (JVA) lisaarenduste teostamine ning arendustööd menetlusinfosüsteemis (MEIS) tehtavate ettekirjutuste koostamiseks ja avalikustamiseks ning sunnivahendi rakendamise menetluse lisaarenduste teostamiseks. Lisaks arendustööd MEIS-i laeva sanitaarkontrolli tunnistuse taotluse menetlemisprotsessi loomiseks.
Samuti on eesmärgiks teostada arendustööd tervishoiukorralduse infosüsteemis (MEDRE) tegevuslubade taotlemise, menetlemise ja haldamise protsesside automatiseerimiseks ja lihtsustamiseks ning tervishoiuteenuse osutajate iseteeninduskeskkonna täiustamiseks. Lisaks arendustööd õe vastuvõtuteenuse siduserialade funktsionaalsuse ning paikvaatluste protsessi võimekuse loomiseks MEDREs.	 
 
1. Partneri (Terviseamet) andmed (aruande aluseks olevast lepingust) 
Organisatsioon: Terviseamet
 
 
Aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn
 
 
Telefon, e
-
post: 794 3500,  info@terviseamet.ee
 
 
MKM
 
esindaja: Erkki Keldo
 
 
MKM
 
kontaktisik: Tiina Kruusimägi
 
 
Aruandluse periood: 01.06.2025 – 30.06.2026
 
 

2. Lepingu andmed 
Lepingu number: 8-2/203-1, lepingu muutmine nr 8-2/203-2, lepingu muutmine nr 8-2/203-3
 
 
Lepingu sõlmimise aeg: 07.07.2025
 
 
 
Lepingu periood: Tegevused viiakse ellu perioodil 01.06.2025 kuni 30.06.26
 
 

 

 
3. Andmed lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamise kohta (tegevuste kirjeldus, mis on konkreetse perioodi jooksul eesmärkide saavutamise nimel tehtud).  
Iga Lisas 1 kirjeldatud lepingu alusel teostatav tegevuse tulem peab olema tõendatud. Tõenduseks võib olla tegevuse tulem tekstitöötlusprogrammis (protokollid, aruanded jms) ja/või väljavõtted projektijuhtumiseprogrammidest (Confluence, Jira jms) ja/või prototüübid (Figma jms) ja/või protsessiskeemid/joonised ja/või testimisraportid. 
	Tegevus 
	Tähtaeg 
	Teostatud tegevused ja saavutatud tulemid 
	Selgitus / partneri hinnang 

	[bookmark: _Hlk234314626]Tegevuslubade taotlemisega seotud taotlemise, menetlemise ja haldamisega seotud infosüsteemi arendamine
	 30.06.2026
	1. Tegevuse raames on vajalikud automatiseerimist võimaldavad analüüsid teostatud:
	· Paikvaatluse protokollide automatiseerimise  ärianalüüs ja disain

	· Nõuete tabeli automatiseerimise ärianalüüs ja disain

	· Immuniseerimise tegevuste tõendi automatiseerimise ärianalüüs ja disain



2. Tervishoiutöötajatele on loodud iseteeninduses võimalus hallata iseseisvalt oma immuniseerimisõiguse andmeid. Lisaks kuvatakse tegevusloal vastava töötaja juures selget visuaalset märget, mis kinnitab kehtiva immuniseerimistunnistuse olemasolu.
3. Tervishoiuteenuse osutajatele on uute tegevuslubade, tegevuskohtade ja teenuste taotlemiseks loodud automatiseeritum iseteeninduskeskkond
4. Taotlusega seotud nõuded kuvatakse nüüd otse menetleja töölaual. 
5. Määrustest tulenevad kontrollieseme nõuded on viidud otse taotlusvormidele. Taotleja saab nõuete täitmist kinnitada süsteemisisese loendi abil. Tulemusena tõuseb andmekvaliteet ja paraneb ülevaatlikkus, mis muudab Terviseameti menetlusprotsessi tervikuna tõhusamaks.
6. Taotluse menetlusetapid on tehtud tervishoiuteenuse osutajale iseteeninduskeskkonnas visuaalselt jälgitavaks.
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	 Vaata lisasid:
1. Hankeleping_Automatiseerimise analu_u_s
2. Hankeleping_paikvaatlus_08.01.2026 (1)
3. Hankeleping_immuniseerimisoiguse_toend
4. Hankeleping_nouete haldamise tood_27.10.2025
5. Tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktid: 7-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2, 16-2, 17-2, 18-2.
6. Excel failid (Jira Epicu väljavõte): 3488, 3322, 3324, 3622, 3552, 3683


	Laeva sanitaartunnistuse info kuvamise võimaldamine
	30.06.2026
	Töö tulemusena loodi MEIS-i terviklik laeva sanitaarkontrolli tunnistuse välja andmise protsess. Arenduste käigus loodi muuhulgas:
1. Liidestus EMDE-ga.
2. Laeva agendi sisenemine iseteenindusse.
3. Taotluse esitamise protsess iseteeninduses ja ametnikurakenduses.
4. Taotluse lahendamise ja kontrolli läbiviimise protsess ametnikurakenduses.
5. Tunnistuse genereerimise protsess ning selle kuvamine iseteeninduses ettevõttele.
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	Vaata lisasid:
1. Lisa 9 MEIS laeva sanitaarkontrolli jira epicute ja piletite väljavõte
2. Lisa 14 MEIS laeva sanitaarkontrolli figma materjalid 

	Menetlusinfosüsteemis MEIS ettevõttele tehtud ettekirjutuse objektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine, kiirem koostamine ja kättesaadavaks tegemine ning avaldamine avalikkusele, sh tulevikus kättesaadavuse tekitamine eesti.ee digivärava tähtajaliste kohustuste rakendusega.
	30.06.2026
	Töö tulemusena täiendati MEIS-i ettekirjutuse koostamise protsessi muuhulgas järgmiselt:
1. Loodi eeldused dokumentidele juurdepääsupiirangute lisamiseks.
2. Viidi läbi arendused ettekirjutuste automaatseks avalikustamiseks.
Võimaldati ettekirjutuse koostamisel kooskõlastusringi loomine.
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	Vaata lisasid:
1. Lisa 7 MEIS ettekirjutuse jira epicute ja piletite väljavõte


	KTI (keskkonnatervise infosüsteem) arendamine veekäitlejate, supluskohtade haldajate ning ujula omanike halduskoormuse vähendamiseks ning andmekvaliteedi parendamiseks
	30.06.2026
	1. Loodud sai vastav x-tee teenus tähtajaliste kohustuste väljakuvamiseks eesti.ee digiväravas ettevõtja jaoks.
2. Valmis sai funktsionaalsus, kus veekäitlejatel on võimalik KTI iseteeninduse kaudu juhtumeid raporteerida. Samuti sai loodud x-tee teenus proovivõtuprotokollide edastamiseks KTI keskkonnast laborite infosüsteemidesse proovide võtmise planeerimiseks. – mõlemad mainitud arendused on täismahus valmis ja laivis olemas, kuid on peidetud kasutajate eest niikauaks kui kolmandad osapooled on oma arendused ära teinud juuli kuu jooksul.
3. KTIsse loodi kasutajatele võimalus koostada supluskoha (ja lisaks ka basseinivee) seirekalendreid, lisada supluskohtade objektide juurde suplusvee profiili, võimaldatud teha CSV väljavõtteid/aruandeid ning teostada katseprotokollide massimporti (csv).
4. Suplusvee kvaliteedi hinnanguid (protsentiile) arvutab KTI süsteem nüüd automaatselt. Lisaks määrab süsteem ka automaatselt suplusvee klassi. Ettevõtjad saavad nüüd ka automaatteavitusi e-posti teel oluliste tähtaegade kohta.
5. Täiendused on tehtud vaatleja rollide osas, ruumiandmete pärimise, veekvaliteedi avalikustamise, objektide (migratsioon) ning muude objektide vaates. Samuti on loodud hädavajalik töölaua vaade ettevõtja jaoks, et kõiki tegevusi saaks teha mugavalt infosüsteemi sees.
6. Klassifikaatoris "Kontrolli kavas kvaliteedinäitaja proovivõtu arvu muudetud väärtuse põhjendus" saab reastada põhjuseid vastavalt vajadusele
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	Vaata lisasid:
1. Lisa 1 KTI arenduste figma materjalid
2. Lisa 4 Tähtajaliste kohustuste ja KTI arenduste jira epicute ja piletite väljavõte


	MEIS-is sunnivahendi rakendamise menetluse protsessi ja toimingute arendamine
	30.06.2026
	Töö tulemusena täiendati MEIS-i sunnivahendi rakendamise toimingu protsessi muuhulgas järgmiselt:
1. Täiendati sunnivahendi rakendamise toimingu koostamise põhimõtteid ja reegleid.
2. Loodi uus sunnivahendi rakendamise toimingu mall ning võimaldati selle välja saatmine ettevõttele.
Ettevõttele on iseteeninduses nähtav kogu järelevalvemenetluse protsess ja sisu.
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	Vaata lisasid:
1. Lisa 8 MEIS sunnivahendi rakendamise jira epicute ja piletite väljavõte


	MEDRE2 (Tervishoiukorralduse infosüsteemi) jätkuarendused õe vastuvõtuteenuse tegevusloa taotlemisel ja paikvaatluse protsessi parendamisel
	30.06.2026
	1. Süsteemi on lisatud uued kasutajarollid (paikvaatluse koordinaator ja inspektor). Loodud on võimalus suunata taotlus infosüsteemis otse paikvaatlusele ning ka korduvpaikvaatlusele. Samuti vajadusel saab suunata paikvaatluse akti tagasi inspektorile.
2. Koordinaatorile on loodud töölaud paikvaatlusele suunatud taotluste jälgimiseks ja edasi delegeerimiseks inspektorile
3. Inspektoril on võimalik teostada MEDREs nõuetele vastavuse kontrolli, fikseerida paikvaatluse tulemused otse süsteemis, lisada vajadusel kommentaare, faile ja märkusi, koostada ja vormistada paikvaatluse kontrollakti koos nõuetele vastavuse tabeliga ning pärast paikvaatluse lõpetamist suunata menetluse tagasi menetlejale.
4. Valminud akt ja sellega seotud dokumendid on tehtud nähtavaks nii menetlejale (ametniku töölaual) kui ka tervishoiuteenuse osutajale (TTO-le) iseteeninduskeskkonnas.
5. MEDRE iseteeninduses on tegevusloa taotlemisel lisatud võimalus valida siduserialasid, mis on nähtavad taotluse detailvaates. Siduserialasid kuvatakse ka tegevusloa vaates. Siduserialadega on täiendatud ka otsusemalli.
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	Vaata lisasid:
1. Tehniline kirjeldus_tellimuskiri_12 (1) (2)
2. Tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktid: 16-2, 17-2, 18-2, 19-2
3. Excel failid (Jira Epicu väljavõte): 3764, 3763, 3826, 3876, 3827

	JVA (joogiveeahela) riskihindamise mooduli jätkuarendused KTI-s.
	30.06.2026
	1. KTI iseteeninduses saab alla laadida riskihindamisi PDF-kujul.
2. Juhendmaterjalid on integreeritud infosüsteemi ning lisatud on pop-up infoaknad iga ohtliku olukorra või näitaja juures.
3. KTI iseteeninduses on võimaldatud riskihindamisse nähtuse lisamise vaatesse failide lisamine. Kategooriate nimetuste juures on tehtud vajalikke visuaali parandavaid korrektuure.
4. Lisatud sai rakendamise oleku juurde kommentaari lahter ning riski ja meetme kustutamise võimalus veekäitleja jaoks
5. Võimaldatud on riskijuhtimismeetme sidumine mitme ohtliku olukorraga, kontrollikavas ettepanekute lisamise/loobumise põhjuste kuvamine ning riskihindamise kohustuse käsitsi määramine
6. Kontrolli kavas saab nüüd tavakontrolli näitajad ja ka süvakontrolli näitajaid tõsta vastavalt süvakontrolli ning tavakontrolli gruppide hulka ning lisada neile näitajatele sama muutmise põhjus.
7. Võimaldatud on veeallika seirekavas ettepanekute lisamise/loobumise põhjuste kuvamine, mis kuvatakse ka otsuse peal välja.
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	Vaata lisasid:
1. Lisa 2 JVA mooduli jätkuarenduste figma materjalid
2. Lisa 5 JVA mooduli jätkuarenduste jira epicute ja piletite väljavõte


	KTI jätkuarendused: veekäitlejate halduskoormuse vähendamine, andmekvaliteedi ja kasutusmugavuse parandamine.  
	30.06.2026
	1. Võimaldatud on kontrolli kava koostamisel koostaja poolt tõsta näitajat tavakontrollist süvakontrolli ja vastupidi.
2. Kvaliteedinäitajate klassifikaatori ridade järjekord on muudetud ning järjekord kuvatakse ka iseteeninduses ettevõtja jaoks.
3. Võimaldatud on kontrolli kava PDF väljatrükk KTI iseteeninduses
4. Kvaliteedinäitajate komplektid on loodud. Samuti on loodud hoiatustekstid, kui komplektis on näitajaid, mida valitud labor ei analüüsi. 
5. Objekti andmete juurest proovivõtuprotokolli ja katseprotokolli alustamine on võimaldatud koos eeltäidetud vormiga.
Kõik Lepingu Lisas 1 märgitud tegevused on tööde raames teostatud.
	Vaata lisasid:
1. Lisa 3 KTI jätkuarenduste figma materjalid
2. Lisa 6 KTI jätkuarenduste jira epicute ja piletite väljavõte



 
 
 
4. Kulude ülevaade 
Iga lepingu alusel teostatava tegevuse kulu peab olema tõendatud. Tööjõukulu tõendamiseks tuleb esitada täidetud tööajatabel lisas 1 kirjeldatud tegevuste täitmiseks.  
	Tegevus 
	Planeeritud eelarve 
	Tegelik kulu aruandeperioodil 
	Selgitus 

	Tegevuslubade taotlemisega seotud taotlemise, menetlemise ja haldamisega seotud infosüsteemi arendamine
	400 000
	 357 632,21
	Vaata lisasid:
1. Lisa 13 MEDRE tööde kulude ülevaade

	Laeva sanitaartunnistuse info kuvamise võimaldamine
	 150 000
	 151 147,50
	Vaata lisasid:
1. Lisa 17-MEIS laeva sanitaarkontrolli arenduse kulud


	Menetlusinfosüsteemis MEIS ettevõttele tehtud ettekirjutuse objektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine, kiirem koostamine ja kättesaadavaks tegemine ning avaldamine avalikkusele, sh tulevikus kättesaadavuse tekitamine eesti.ee digivärava tähtajaliste kohustuste rakendusega.
	 75 000
	 73 447,50
	Vaata lisasid:
2. Lisa 15-MEIS ettekirjutuse arenduse kulud


	[bookmark: _Hlk234321357]KTI (keskkonnatervise infosüsteem) arendamine veekäitlejate, supluskohtade haldajate ning ujula omanike halduskoormuse vähendamiseks ning andmekvaliteedi parendamiseks
	370 000
	370 233,34
	Vaata lisasid:
1. Lisa 10 Tähtajaliste kohustuste ja KTI arenduste_Kulude_ulevaade_struktureeritud

	MEIS-is sunnivahendi rakendamise menetluse protsessi ja toimingute arendamine
	40 000
	33 573,24
	Vaata lisasid:
1. Lisa 16- sunnivahendi rakendamise arenduse kulud


	MEDRE2 (Tervishoiukorralduse infosüsteemi) jätkuarendused õe vastuvõtuteenuse tegevusloa taotlemisel ja paikvaatluse protsessi parendamisel
	180 000
	171 358,77
	Vaata lisasid:
1. Lisa 13 MEDRE tööde kulude ülevaade

	[bookmark: _Hlk234321542]JVA (joogiveeahela) riskihindamise mooduli jätkuarendused KTI-s.
	107 000
	107 294,49
	Vaata lisasid:
1. Lisa 11 JVA_mooduli_jatkuarendustearenduste_Kulude_ulevaade_struktureeritud


	KTI jätkuarendused: veekäitlejate halduskoormuse vähendamine, andmekvaliteedi ja kasutusmugavuse parandamine.  
	53 000
	52 709,75
	Vaata lisasid:
1. Lisa 12 KTI_jatkuarenduste_Kulude_ulevaade_struktureeritud



Kulud kokku 1 317 396,80 eurot ilma käibemaksuta (käibemaksu toetusest ei hüvitata).
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5. Tulemite kirjeldus 

Kõik planeeritud lepingus toodud tööd said teostatud eesmärgipäraselt ning tähtaegselt.
Teostatud said arendustööd eesti.ee portaalis keskkonnatervise infosüsteemi (KTI) tähtajaliste kohustuste välja näitamiseks. Vajalikud arendused sai tehtud veekäitlejate, supluskohtade haldajate ning ujula omanike halduskoormuse vähendamiseks ning andmekvaliteedi parendamiseks. Oluliselt sai mugavamaks teha ettevõtjate tööd iseteeninduses ning kõik toimingud on saanud viia infosüsteemi sisse, mis parandab andmekvaliteeti ning vigade tekkimise riski.
KTIs juhtumite raporteerimine ning proovivõtuprotokollide edastamine laborite infosüsteemidesse proovide võtmise planeerimiseks on küll täismahus valmis ja KTI laivis olemas, kuid on peidetud kasutajate eest niikauaks, kui kolmandad osapooled on oma arendused ära teinud juuli kuu jooksul. 
Teostatud said ka kõik planeeritud joogiveeahela riskihindamise mooduli jätkuarendused, mis muutis veekäitleja jaoks riskihindamise tegemise ning riskijuhtimiskava ja kontrollikava koostamise lihtsamaks, kiiremaks ja mugavamaks. Tehtud said vajalikud täiendused kohustuslike andmete esitamiseks ja allalaadimiseks.
Menetlusinfosüsteemis (MEIS) said teostatud arendused seoses tehtavate ettekirjutuste koostamise ja avalikustamisega ning sunnivahendi rakendamise menetlusega. Lisaks teostati arendustööd MEIS-i laeva sanitaarkontrolli tunnistuse taotluse menetlemisprotsessi loomiseks.
Tervishoiuteenuse osutajale on loodud kõik vajalikud võimalused MEDREs, et tegevuslubadega seotud taotluste esitamine oleks automatiseeritum, mugavam, kiirem ning lihtsam. Taotluste menetlusprotsessi on täiustatud paindlikumaks seoses paikvaatlusele suunamisega ning loodud ka võimalus valida õe vastuvõtuteenuse tegevusloa taotlusel siduserialasid. Samal ajal on tagatud andmekvaliteedi paranemine ning andmete ajakohasus.


6. Tekkinud märkimisväärsed probleemid, mis mõjutavad eesmärkide saavutamise tähtaega või eelarvet. 
a. Oluliselt on mõju avaldanud projekti edenemisele kolmandate osapoolte arendustegevuste viibimine seoses KTI arendustega. Seetõttu viimased funktsionaalsused seoses proovivõtuprotokollide ning juhtumitest raporteerimisega on kasutusvalmis iseteeninduses hiljemalt juuli kuu lõpus peale kolmandate osapoolte arendustegevusi. Meie poolt on vajalikud arendused teostatud tähtaegselt ning on kasutamise ootel. Kolmandate osapooltega on kokkuleppe, et nad saavad omapoolsed arendustegevused valmis hiljemalt juuli kuus. 
b. Koostöökokkuleppe sõlmimise ja allkirjastamise protsessi pikkuse tõttu kaotati palju arendusaega.
 
7. Toimunud lepingulised (sh ajakava) muudatused või ettepanekud muudatusteks 
a. Toimunud muudatused 
i. Muudatusi ei tehtud ja tööd teostati ajakavas

b. Ettepanekud muudatusteks 
i. Muudatusi ei tehtud ja tööd teostati ajakavas

8.  Lisatud dokumendid
a. Lisa 1 KTI arenduste figma materjalid
b. Lisa 2 JVA mooduli jätkuarenduste figma materjalid
c. Lisa 3 KTI jätkuarenduste figma materjalid
d. Lisa 4 Tähtajaliste kohustuste ja KTI arenduste jira epicute ja piletite väljavõte
e. Lisa 5 JVA mooduli jätkuarenduste jira epicute ja piletite väljavõte
f. Lisa 6 KTI jätkuarenduste jira epicute ja piletite väljavõte
g. Lisa 7 MEIS ettekirjutuse jira epicute ja piletite väljavõte
h. Lisa 8 MEIS sunnivahendi rakendamise jira epicute ja piletite väljavõte
i. Lisa 9 MEIS laeva sanitaarkontrolli jira epicute ja piletite väljavõte
j. Lisa 10 Tähtajaliste kohustuste ja KTI arenduste_Kulude_ulevaade_struktureeritud
k. Lisa 11 JVA_mooduli_jatkuarenduste_Kulude_ulevaade_struktureeritud
l. Lisa 12 KTI-Jatkuarenduste_Kulude_ulevaade_struktureeritud
m. Lisa 13 MEDRE tööde kulude ülevaade
n. Lisa 14 MEIS laeva sanitaarkontrolli figma materjalid
o. Lisa 15-MEIS ettekirjutuse arenduse kulud
p. Lisa 16-MEIS sunnivahendi rakendamise arenduse kulud
q. Lisa 17-MEIS laeva sanitaarkontrolli arenduse kulud
r. MEDRE Jira epicute väljavõtete excelid: 3322, 3324, 3488, 3552, 3622, 3683, 3763, 3764, 3778, 3800, 3826, 3827, 3876.
s. MEDRE hankelepingud: 
· Hankeleping_Automatiseerimise analu_u_s, 
· Hankeleping_nouete haldamise tood_27.10.2025, 
· Hankeleping_paikvaatlus_08.01.2026 (1),
· Hankeleping_immuniseerimisoiguse_toend, 
· Tehniline kirjeldus_tellimuskiri_12 (1) (2)
t. MEDRE tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktid nr 7-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2, 16-2, 17-2, 18-2, 19-2


9. Aruande koostaja ja MKM esindaja kinnitus andmete õigsuse kohta 
Aruande koostaja: Kaidy Teppe
 
 
Allkirjaõiguslik isik: Eteri Demus
 
 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 	 	 	 	 	/allkirjastatud digitaalselt/ 
__________________________ 	 	 	 	________________________ 
Nimi  	 	 	 	 	 	 	Nimi 
ametikoht 	 	 	 	 	 	 	ametikoht
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