Päästeamet

Vastus Päästeameti poolt koostatud järgmistele kirjadele

1. Paikvaatluse protokoll haldusmeenetluses nr 7.2-5.2/1991-1
2. Teatis kavandatavast haldusaktist 27.07.2018 nr 7.2-5.2/1991-1

В ответ на установленные факты, перечисленную в вышеприведенных документах, извещаем Вас, что правление KÜ Astangu 52 (80017629) приняло данный документ к серьезному рассмотрению.

Мы провели несколько собраний правления по обсуждению данных вопросов. Учитывая финансовые возможности товарищества и реальные сроки для выполнения работ правление товарищества предлагает со своей стороны следующие временные этапы для приведения в порядок системы пожарной безопасности дома:

1. Составление оперативной карты не позднее 31.12.18
2. Ремонт системы дымоудаления не позднее 31.12.19
3. Установка пожарной сигнализации не позднее 31.12.19
4. Установка эвакуационных знаков не позднее 31.12.19
5. Установка эвакуационного освещения не позднее 31.12.20
6. Проверка молниезащиты не позднее 31.12.20
7. Реновация пожарного водопровода не позднее 31.12.20
8. Установка противопожарных дверей не позднее 31.12.23
9. Прочие текущие вопросы по данному вопросу не позднее 31.12.20

С уважением

Светлана Богданова

Член правления

5068713