**Lõpparuande vorm**

**„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“**

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1164ML 07.06.2024

Aruande esitaja: Viljandi Linnavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: 12.06.2024-31.12.2024

Aruande koostamise kuupäev: 14.01.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)** | **Projekti eelarve kulud** | **Tegelikud kulud** |
| **1. Asjade ostmine - elektrigeneraator DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5, SDMO, 2-teljelisel kerghaagisel kasti mõõduga 300x150mm - 3 tk** | **30000** | **29646** |
| **2. Asjade ostmine - elektrigeneraator TECHNIC 15000 TA AVR C5, SDMO - 1 tk** | **4851** | **4851** |
| **3. Ehitustööd - generaatoriühenduste väljaehitamine 5-s evakuatsioonikohas** | **10195** | **10549** |
| **KULUD KOKKU:** | **45046** | **45046** |

|  |
| --- |
| **Projekti tulemused** *(Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)* |
| Projekt täitis püstitatud eesmärki - suurendada Viljandi linna riigikaitselist kriisivalmidust. Projekti eesmärgi täitmiseks soetasime evakuatsioonikohtade toimepidevuse suurendamiseks 4 mobiilset generaatorit ning projekteerisime ja ehitasime 5 evakuatsioonikohta generaatori ühendamise valmiduse. |
| **Projekti tegevuste väljundid** (*Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)* |
| Projekti raames osteti 3 elektrigeneraatorit DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5 2-teljelisel kerghaagisel ja 1 elektrigeneraator TECHNIC 15000 TA AVR C5. Generaatori asuvad aadressil Leola 18, Viljandi linn. Generaatorid on töökorras ning neid hoiavad töökorras haldusameti spetsialistid. Vastutaja on haldusameti juhataja Andres Mägi.  Projekti vahenditega projekteeriti ja ehitati välja 5 evakuatsioonikoha generaatoriühendused:   1. Viljandi spordihoone Vaksali 4 uue osa generaatoriühendus 2. Sakala Keskuse hoone Tallinna 5 generaatoriühendus 3. Viljandi Kesklinna Kooli võimla Uueveski tee 1/2 generaatoriühendus 4. Paalalinna viilhalli Suur-Kaare 33a generaatoriühendus 5. Viljandi Jakobsoni Kooli õppehoone Riia mnt 91 generaatoriühendus |
| **Hinnang projekti elluviimisele** *(Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)* |
| Toetuse mahus kavandatud tegevused on ellu viidud vastavalt planeeritule. |
| **Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu** |
| 1. Kingu Elekter OÜ arve nr A-2024/513 2. Kingu Elekter OÜ arve nr A-2024/561 3. Stokker AS arve AC1105422 4. Stokker AS arve AC1153344 |

Aruande koostamise kuupäev: 14.01.2025

Aruande koostanud: Reet Alev, linnaarengu peaspetsialist, Viljandi Linnavalitsus