TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

*/hiliseima digitaalallkirja kuupäev/*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **RMK MÄNDJALA KATSEALA MAAPINNA JA KRAAVIDE PUHASTAMINE** | | |
| **LEPING:** | Töövõtuleping nr 1-18/2024/98 , 03.06.2024 | | |
| **POOLTE ESINDAJAD:** | | | |
| RMK esindaja: | Aivo Vares |  | taimekasvatusjuht |
| Harjase OÜ esindaja: | Rutmar Nurm |  | juhatuse liige |
|  |  |  |  |

1. **Tähtajad**

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline: | 30. september 2024 |
| Tegelik: | 16. september 2024 |

1. **Finantseerimine**

Lepinguline Tasu: 14 198,80 eurot (lisandub käibemaks)

1. **Teostatud tööde kirjeldus**

Harjase OÜ on teostanud tööd vastavalt töövõtulepingule nr 1-18/2024/98.

1. **Allkirjad**

Aivo Vares Rutmar Nurm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riigimetsa Majandamise Keskus  /allkirjastatud digitaalselt/ |  | Harjase OÜ  /allkirjastatud digitaalselt/ |