Lisa 6

RMK ja OÜ Ökopesa vahel 3.05.2024 sõlmitud töövõtu hankelepingu nr 3-2.5.4/2024/13 juurde

**Kidaste-Kanapeeksi metsakuivenduse, Armioja kuivendusobjekti ja Põdra – Koltse maaparandussüsteemi hooldustööde teenuse teostamise ajagraafik.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024.a. ajagraafik.** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Objekti nimi | Tööde teostamise aeg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 nädal | 33 nädal | 34 nädal | 35 nädal | 36 nädal | | 37 nädal | | 38 nädal | | 39 nädal | | 40 nädal | | 41 nädal | | 42 nädal | | 43 nädal | | 44 nädal | | 45 nädal | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Kidaste-Kanapeeksi metsakuivendus |  | X | X | X |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Armioja kuivendusobjekt |  |  |  |  | X | | X | | X | | X | | X | | X | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Põdra – Koltse maaparandussüsteem |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | X | | X | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**Poolte allkirjad**

**Tellija Töövõtja**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
|  |  |
| Margus Reimann | Triin Peips |