| BRP Insenerid OÜ brp.insenerid@gmail.com Tuvi 12/3-10, Tallinn 10119 Harju maakond | 09.01.2026 nr 8-6/26/395-2 |
| --- | --- |

| Kinnituskiri |  |
| --- | --- |

Kinnitame, et BRP Insenerid OÜ registrikoodiga 12342881, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toom-Kuninga tn 15-41, 10122,  teostas 28.09.2023 sõlmitud käsunduslepingu nr 3.2-3/23/1996-1 alusel Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitamise omanikujärelevalvet

Riigihanke nimetus: Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitamise omanikujärelevalve

Riigihanke viitenumber: 267794

Käsunduslepingu kogumaksumus: 156 890eurot ilma km-ta

Teenuse osutamise periood: 09.10.2023-09.03.2026 – seisuga 09.01.2026 tööd veel kestavad

Teostatud tööde maksumus seisuga 01.01.2026: 138 856,67 eurot ilma km-ta

Objektide iseloomustavad näitajad:

- Ehitustööde maksumus seisuga 01.01.2026: 20 943 747,71 eurot ilma km-ta.

- Paigaldatud ülakihi SMA 16 asfalttööde maht ca 50 265 m2  (seisuga 01.01.2026)*.

- Rajatud Kangru viadukt OR0345 - kogupikkus 93 m**.

- Rajatud Raku viadukt OR0350- kogupikkus 133 m**

- Rajatud Raudalu viadukt OR0347- kogupikkus 86m** .

- Rajatud kergliiklustee viadukt Männiku OR0545 - kogupikkus 88 m**.

- Rajatud kergliiklustee tunnel Männiku OR0547**.

*suurem osa teedest oli avatud liiklusele seisuga 15.07.2025.

**seisuga15.07.2025  rajatiste ehitustööd olid lõpetatud.

Inseneri meeskond:

09.10.2023-01.01.2026:

- Projektijuht- Raido Lember

- Teede järelevalveinsener- Raido Lember

- Silla järelevalveinsener- Heiki Tähe

- Projekteerimise kogemusega insener-Heiki Tähe

- BIM spetsialist- Jüri Saar.

- Maaparandustööde omanikujärelevalve- Eduard Ventman

- Elektritöödega seotud Insener  Andrus Lindpere

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ksenia Haavistu

ehituse projektijuht