Lp Sander Sandberg

Riigimetsa Majandamise Keskus                                                                    	  17.03.2025

Sagadi küla, Haljala vald

Lääne-Viru maakond 45403

rmk@rmk.ee

TAOTLUS UURIMISTÖÖDE PERIOODI PIKENDAMISEKS

Palume pikendada töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/146 Hendrikhansu paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamine uurimistööde perioodi ja kinnitada uurimistööde aruande esitamise tähtajaks 15.05.2025.

Selgituseks:

Lepingus kavandati uurimistööde perioodi pikkuseks viis kuud alates lepingu sõlmimisest. Leping sõlmiti 4.11.2024 seega lõpeks uurimistööde periood 4.04.2025. Tulenevalt jääoludest ei ole olnud võimalik paisjärve uurimise lõpetamine. Kandvat jääd valdavalt ei ole tekkinud samas on jää takistanud uurimist ujuvvahendilt.

Lugupidamisega

Raul Tihane

Juhatuse liige

55596349

/allkirjastatud digitaalselt/