##### REK Projekt OÜ Riigimetsa Majandamise Keskus

Salu tee 27 Mõisa

Lohkva küla, Luunja vald Sagadi küla, Haljala vald

62207 Tartumaa 45403 Lääne-Virumaa

## **PROJEKTEERIMISE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE**

**AKT nr A24-04-2**

(*hiliseima digitaalallkirja kuupäev*)

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige Andrei Glazatšev ja tellija esindaja RMK Metsataristuspetsialist Meris Süsta koostasime käesoleva akti selles, et **Tilga teede ehituse, rekonstrueerimise ja uuendamise projektid (töö nr 24-04-A ja 24-04-B)** vastab töövõtulepingu nr **3-1.5/2023/63**, 19.06.2023 nõuetele ja on tellija poolt vastu võetud.

Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule on 17000 €, millele lisandub käibemaks 22% ehk 3740 €, kokku **20740 €**.

*Uurimistööde aruande ja projektide eest on tasutud 80% summast (13600 € + km ehk 16592 €).*

Tasumisele kuulub peale projektidele heakskiitva hinnangu andmist eksperdi poolt ülejäänud 20% maksumusest ehk 3400 €, millele lisandub käibemaks 22% ehk 748 €, kokku **4148 €.**

**Töövõtja** **Tellija**

Andrei Glazatšev Meris Süsta

Juhatuse liige RMK Metsataristuspetsialist

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*