TAOTLUS

TEE AJUTISE SULGEMISE LOA SAAMISEKS

Reg. Nr.

11.07.2025

| Taotleja: (nimi, aadress, reg nr, tel, faks, e-post) | INF INFRA OÜ Liivalaia tn 9 Tallinn 10118 | Reg. Nr 16421809 tel 5866 3868 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Robert.reinumagi@inf.ee |
| Vastutav isik: (nimi, ametinimetus, tel) | Robert Reinumägi Objektijuht | 5866 3868 |
| Sulgemise koht: Riigitee 17151 Põima-Kadrina tee km 8,042 asuv Kadrina sild | Suletud ala aadress ja sulgemise kirjeldus Liiklusele on suletud sild koos kuni 75m pikkuste teelõikudega enne ja peale silda | Ajavahemik (kuupäevad ja kellaajad) Suletakse 21.07.25 kell 08:00 Avatakse 03.11.25 kell 17:00 |
| Jalakäijatele on tagatud ülepääs |  |  |
| Piirkonna täpsustus: (kilomeetrid) | Riigitee 17151 Põima-Kadrina tee km 8,042 a | Ületab Loobu jõge |
| Sulgemise põhjus: (tööde või tegevuste nimetus) | Riigitee 17151 Põima-Kadrina tee km 8,042 asuv Kadrina silla ehitamine |  |
| Tellija: (kelle tellimusel töid teostatakse, lepingu number) | Transpordiamet | Tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/25/1028-1 |
| Isikud ja asutused: (keda teavitatakse tee sulgemisest) | Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus |  |
|  | Kadrina Vallavalitsus |  |
|  | Politsei ja Päästeamet |  |
|  | Tee hooldaja |  |

Sulgeja kinnitab, et kohustub:

1. Liiklejaid informeerima sulgemisest vastavalt esitatud informeerimise kavale;

2. Paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;

3. Paigaldama liiklusteenistuse ettekirjutusel täiendavaid liikluskorraldusvahendeid;

4. Tagama jalakäijate ohutu läbipääsu sulgemispiirkonnast;

5. Tagama sõidukite juurdepääsu sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele ja elamutele;

6. Tagama heakorra nõuetest kinnipidamine sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses   suletavast alast või tänavale paigutatud piiretest;

7. Tagama sulgemisloa tähtaja lõppedes sulgemiseelse olukorra taastamise ja tänava avamise liikluseks projektis ettenähtud mahus.

| Lisakohustused: | Sulgemise põhjustest tulenevad lisakohustused liiklusohutuse tagamiseks | Kirjeldus ja garantiid sulgemisele eelneva olukorra taastamiseks |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kõik eemaldatavad ja tühistatavad |
|  |  | märgid taastatakse |
| Sulgeja: Robert Reinumägi, Objektijuht (juriidilise isiku juhi või tema poolt volitatud isiku nimi, amet ja allkiri) |  | Vastutav isik: Robert Reinumägi, Objektijuht (nimi, amet, allkiri) |