# TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

28.11.2022

| EHITUSOBJEKT: | RMK Imastu seniitraketibaas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2022/28 |  |  |
| POOLTE ESINDAJAD: |  |  |  |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| GMK Grupp OÜ esindaja: | Taimo Rikma |  | Juhatuse liige |
| RMK Esindaja |  |  |  |

1.	Tähtajad

| Lepinguline: | 30.12.2022 |
| --- | --- |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 26.11.2022 |

2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)

| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 12500 |
| --- | --- |
| Tellija reserv | 0 |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | 12 500 eurot (lisandub KM) |
| Vaegtööde maksumus: | ei |

3.	Vaegtööd

| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| Vahelattu veetud hakke purustamine ja äravedu |  | 02.12.2022 |

5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused

7.	Allkirjad

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |