Lepingu lisa 2 Ehitamise alustamise teatise ja vastuvõtu akti vorm

*Käesolev vorm on kahepoolne.*

1. *Esmalt täidab ära tabelis toodud andmed teatise esitaja ning digiallkirjastab teatise.*
2. *Peale ehitustööde valmimist digiallkirjastab sama vormi Transpordiameti esindaja ning siis saab vormist ehitise vastuvõtuakt.*
3. *Allkirjastatud vastuvõtuakt on aluseks objekti kandmiseks teeregistrisse.*

**I Ehitamise alustamise teatis**

(selle osa täidab lepingu sõlminud huvitatud isik ja allkirjastab faili tervikuna)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Tee nr, nimetus ja km | 20 Põdruse-Kunda-Pada tee km 25,073 |
| Kinnistu katastriüksuse tunnus ja nimetus | 90202:003:0910 Künka |
| Ristumiskoha ehitamise lepingu nr | 7.1-1/25/6074-1 |
| Teatise esitaja nimi (nimetus) ja kontakt | Raigo Võrno, [info@estvia.ee](mailto:info@estvia.ee) |
| Ehitustööde kestvus | 18.06.2025 – 20.06.2025 ja 25.06.2025 – 27.06.2025 |
| Ehitaja nimi (nimetus, reg. või isikukood) ja kontakt | OÜ Estvia, registrikood 12180289, [info@estvia.ee](mailto:info@estvia.ee) |
| Ehitaja MTR kood tegevusalal „ehitamine“ | EEH008546 |
| Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutaja (nimetus, reg. või isikukood) ja kontakt | Olav Kreen, ik 36602065211, tel 514 2124 |
| Ehitusaegse liikluskorralduse projekti kooskõlastuse nr ja kuupäev\* |  |
| Omanikujärelevalve teostaja nimi (nimetus) ja kontakt\*\* |  |
| Omanikujärelevalve MTR kood tegevusalal „omanikujärelevalve“ |  |

\*Juhul, kui ristumiskoha ehitamise lepingu kohaselt on nõutud ehitusaegse liikluskorralduse projekt, tuleb see koostada ja kooskõlastada enne käesoleva teatise esitamist. Projekti koostab selleks pädevust omav isik ja kooskõlastab Transpordiameti piirkondlik liikluskorraldaja, kelle kontaktid on leitavad siit: <https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/kontaktid> .

\*\*Juhul, kui lepingus on omanikujärelevalve nõue.

Esitaja allkiri ja kuupäev

*/digitaalselt allkirjastatud/*

*/kuupäev digikonteineris/*

**II Ehitise vastuvõtu akt** (allkirjastab vastuvõtja)

Ristumiskoha rajamine on lõpetatud ja vastab ristumiskoha ehitamise lepingu dokumentidele.

Garantiiperioodi (viis aastat) arvestus algab digiallkirjastamise kuupäevast.

Vastuvõtja allkiri ja kuupäev

*/digitaalselt allkirjastatud/*

*/kuupäev digikonteineris/*