**TAASTE- JA VASTUPIDAVUSRAHASTUST ANTAVA TOETUSE KASUTAMISE**

**LEPINGU Lisa 8 ja Lisa 9**

Tallinn,

**Siseministeerium,** registrikoodiga 70000562 (edaspidi SIM või Partner), aadressiga Pikk 61, 15065 Tallinn, mida esindab lepingu punkti 3.3 alusel varade asekantsler Krista Aas,

ja

**Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (**edaspidi *SMIT***)**, registrikoodiga 70008440, aadressiga Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel Mart Nielsen,

edaspidi nimetatud eraldi *pool* ja koos *pooled*,

*võttes arvesse, et* poolte vahel 14.02.2023 sõlmitud taaste- ja vastupidavusrahastust antava toetuse kasutamise lepingu (edaspidi Leping) punkti 3.3 täiendavad pooled lepingut Lisaga 8 „Lepingu alusel teostatavad tegevused ja eelarve 2026. aastal. Abielu ja lahutuse ja uue isikunime andmine isiku soovil sündmusteenused“ ja Lisaga 9 „Lepingu alusel teostatavad tegevused ja eelarve 2026. aastal. ITD eeltaotluskeskkonna loomine“.

|  |  |
| --- | --- |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | Siseministeerium |
|  |  |
| /allkirjastatud digitaalselt/ | /allkirjastatud digitaalselt/ |
|  |  |
| Mart Nielsen | Krista Aas |
| peadirektor | varade asekantsler |

**LEPINGU LISA 8.** Lepingu alusel teostatavad tegevused ja eelarve 2026. aastal. Abielu ja lahutuse ja uue isikunime andmine isiku soovil sündmusteenused.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tegevus** | **Tulem** | **Tegevuse Tähtaeg** | **Kululiik** | **Toetuse summa** |
| **1.** | **Abielu sündmusteenuse jätkuarendused, sh** |  |  | **Investeering kokku** | **34 146,00 €** |
| 1.1 | Rahvastikuregistri broneerimissüsteemi etapp IV arendustööd | Rahvastikuregistri broneerimissüsteemi jätkuarendused | 30.04.2026 | Investeering | 12 008,10 € |
| 1.2 | Rahvastikuregistri ITD eeltaotluskeskkonnaga liidestamise ja arendustööd | Abielluja saab abieluavalduse e-teenusest nimevahetuse korral liikuda tellima uusi isikut tõendavaid dokumente | 30.04.2026 | Investeering | 22 137,90 € |
| **2.** | **Lahutuse sündmusteenuse jätkuarendused, sh** |  |  | **Investeering kokku** | **17 741,00 €** |
| 2.1 | Rahvastikuregistri ITD eeltaotluskeskkonnaga liidestamise ja arendustööd | Abielulahutaja saab e-teenusest nimevahetuse korral liikuda tellima uusi isikut tõendavaid dokumente | 30.04.2026 | Investeering | 17 741 € |
| **3.** | **Uue isikunime andmine isiku soovil, sündmusteenus, sh** |  |  | **Investeering kokku** | **105 333,00 €** |
| 3.1 | Nimemuutmise avalduse esitamise e-teenus; arendustööd | Isik saab esitada nimemuutmise avalduse e-teenuses, mida menetletakse kokkulepitud ulatuses automaatselt. | 30.04.2026 | Investeering | 73 733,10 € |
| 3.2 | Rahvastikuregistri ITD eeltaotluskeskkonnaga liidestamise ja arendustööd | Isik saab nimevahetuse korral liikuda e-teenusest tellima uusi isikut tõendavaid dokumente | 30.04.2026 | Investeering | 31 599,90 € |
| **4.** | **Turvatestimine** |  |  | **Investeering kokku** | **50 000,00 €** |
| 4.1 | RR iseteenindusportaali turvatestimine | Tarkvara haavatavused, ohud ja riskid on tuvastatud ning parandatud. | 30.04.2026 | Investeering | 50 000,00 € |
|  | | **Kokku toetuse maht** | | | **207 220,00 €** |

**LEPINGU LISA 9**. Lepingu alusel teostatavad tegevused ja eelarve 2026. aastal. ITD eeltaotluskeskkonna loomine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tegevus** | **Tulem** | **Tegevuse Tähtaeg** | **Kululiik** | **Toetuse summa** |
| **1.** | **ITD eeltaotluskeskkond** |  |  | **Investeering kokku** | **37 600,00 €** |
| 1.1 | ITD tellimise e-teenuse arendusetööd | Abielluja või lahutaja saab abielu või lahutuse avalduse esitamise järgselt taotleda koheselt ka uue nimega isikut tõendavad dokumendid.  Isik, kes omal soovil vahetab nime, saab muutmise avalduse järgselt taotleda koheselt ka uue nimega isikut tõendavaid dokumente. | 30.04.2026 | Investeering | 26 320,00 € |
| 1.2 | Andmevahetuse arendusetööd RR ja PPA ja RIA rakenduse vahel | Dokumendi taotleja (abielluja või lahutaja) saab eesti.ee portaalis jälgida oma taotluse staatust ja kulgu. | 30.04.2026 | Investeering | 7 520,00 € |
| 1.3 | Nõusolekuteenuse liidestus | ITD taotluse (abiellumise või lahutamise) menetluse seisu kohta saadetakse info RIA Sündmusteenuste platvormile. | 30.04.2026 | Investeering | 3 760,00 € |
| **2.** | **Teenuse juhtimine, sh** |  |  | **Tööjõukulu kokku** | **25 000,00 €** |
| 2.1 | ITD arendustööde juhtimine SMIT-is | ITD eeltaotluskeskkonna loomise analüüsi- ja arendustööd on juhitud ning teostatud vastavalt kokkulepetele. | 30.04.2026 | Tööjõukulu | 25 000,00 € |
|  | | **Kokku toetuse maht** | | | **62 600,00 €** |