# JÕELÄHTME VALLAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus

info@rtk.ee							         		14.01.2025 nr 4-2/201

Eelarve muutmise taotlus

Jõelähtme vallavalitsus esitas 26.04.2023. a taotluse Projekt nr RE.2.01.23-0700 „Jägala joa puhkeala arendamine“ rahastamiseks meetme „RE.2.1 Regionaaltoetused” vahenditest. Taotlus rahuldati 20.06.2023 a, RTK otsuse kohaselt oli abikõlblik kulu 600 000 eurot. Taotluse eelarve nägi ette kulud: 1. Ehitustööd (teed ja valgustus)- 229 000 eurot; 2. Ehitustööd (Infopunkti rajamine, hoone)- 317 000 eurot

Jõelähtme vallavalitsus viis läbi riigihanked, mille kohaselt kallinesid eelmainitud ehituskulud ja ehitushinnaks kujunes: 1. Ehitustööd (teed ja valgustus)- 347 144,90 eurot. 2. Ehitustööd (infopunkti rajamine)- 426 225,41 eurot. (KOKKU: 773 370,31 eurot)

Kahjuks ei võimalda e-toetuse süsteem sisestada aruande kulusid rohkem kui taotluseelarves ette nähtud (Ekraanipilt on lisatud taotlusele). Mõistlik oleks suurendada mõlemaid ehituse eelarve kulusid ja mitte menetleda projekteerimise kulusid.

Jõelähtme Vallavalitsus soovib muuta “Projekt nr RE.2.01.23-0700” eelarvet alljägnevalt:

Ehitustööd (teed, valgustus)- 347 144,90 eurot

Ehitustööd (infopunkti rajamine)- 426 225,41 eurot

KOKKU abikõlblik summa: 773 370,31 eurot

Palun eemaldage taotluse eelarvest projekteerimise kulu- 54 000 eurot

(Taotletav summa moodustaks 402 498,00 eurot ja omaosaluse summa 370 872,31 eurot).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Umboja

Priit Põldma
priit.poldma@joelahtme.ee

60 54 882