ÜF projekt „RMK külastustaristu rekonstrueerimine“  nr  2014-2020.8.01.004.02.15-0079

- TÖÖ ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE AKT nr 1

digiallkirjastamise kuupäev

Käesolev akt on koostatud vastavalt AB Artes Terrae OÜ ja Riigimetsa Majandamise Keskus vahelise lepingu nr 1-46.11.35/2022/1 kohase töö (AB Artes Terrae OÜ töö nr 21096HK2) „ Männikjärve raba õpperaja projekteerimistööd“ (riigihange DHS nr. 1-47/2604; viitenumber 252802))  I-III etapi tööde üleandmise - vastuvõtmise kohta.

Akteeritakse järgnevad tööd kokkulepitud mahus ilma käibemaksuta maksumusega 11700,00 eurot (käibemaks 20% 2 340,00 eurot; summa koos käibemaksuga 14 040,00 eurot):

- I etapp – eelprojekt käibemaksuta summa 4000,00 eurot (koos käibemaksuga 4800,00 eurot);

- II etapp – põhiprojekt käibemaksuta summa 4000,00 eurot (koos käibemaksuga 4800,00 eurot);

- III etapp – tööprojekt käibemaksuta summa 3700,00 eurot (koos käibemaksuga 4440,00 eurot);

Akteeritud tööd on üle antud digitaalselt 30.12.2022. Töö saab alla laadida allolevalt lingilt (link kehtib 01.03.2023):

https://www.dropbox.com/sh/0pfgdck2sxbqe01/AACqphvxwlHU7zQP9OL6q2mca/Tellijale?dl=0&lst=

Käesolevaga on Töövõtja Töö üle andnud ning Tellija Töö vastu võtnud ja kokkuleppele vastavaks tunnistanud. Käesolev akt on üleantud Töö eest arve esitamise aluseks.

Tellija esindaja:				Töövõtja esindaja:

Andri Plato				Sulev Nurme

külastusalajuht				juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/				/allkirjastatud digitaalselt/