Lõpparuande vorm „Kortermajade keldrikorruste varjumiseks kohandamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.3/454ML

Aruande esitaja: Marek Trojanovski

Projekti läbiviimise aeg: 27.01.24-21.05.24

Aruande koostamise kuupäev: 26.09.2024

| Projektitaotluse eelarve (kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud) | Taotluses esitatud summa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 42685,80 |  |
| Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta) | Taotluses esitatud summa | Tegelikud kulud |
| Keldrite remont, viimistlustööd, kuivkäimlad kättepesujaamad, liivakotid, tulekustutid, veemahutid. | 24301,80 | 24706,83 |
| Tuletõkkeuksed EI 60 | 8950,80 | 9640.44 |
| Turvavalgusti | 9433,20 | 9590,42 |
| KULUD KOKKU (saadud toetus): | 42685,80 | 43937,69 |

Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

Saime kõige turvalise maja Eestis, kõik vahekäigud ruumid said remonditud, avariivalgustus paigaldatud, liivakotid, et ladustada aknad kinni, kuivkäimlad, kättepesujaamad, veemahutid, tulekustutid.

Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

Seinad on värvitud, avariivalgustus, hakkatakse hooldama ja kontrollima(Enefit maja elektri käit, sõlmitud leping) Tuletõkkeuksed hooldus(Lukkuproff OÜ) Kättepesujamad ja kuivkäimlad ja veemahutid seisavad eraldi turva ruumidest. Tulekustutid paigaldatud kapidesse iga 2 aasta kontrollitakse(Tartu tuli OÜ) Liivakotid. Ja tehtud kindlustus. Vastutan vara eest isiklikult mina Marek Trojanovski (Volitatud juhatuse liige).

Hinnang projekti elluviimisele (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)

Saime kõige turvalise maja Eestis, kõik vahekäigud ruumid said remonditud, avariivalgustus paigaldatud, liivakotid, et ladustada aknad kinni, kuivkäimlad, kättepesujaamad, veemahutid, tulekustutid.

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu

Lõpparuande, arved, maksekorraldused.

Aruande koostamise kuupäev: 26.09.2024

Aruande koostanud: Marek Trojanovski