Roger Voll

Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn								Meie:   02.04.2026 nr T800-1/90

Kiri saadetud e-mailile roger.voll@transpordiamet.ee

TEADAANNE

28. veebruaril 2026 alustasid USA ja Iisrael rünnakuid Iiraani riigi vastu. Tulenevalt sõjategevusest Pärsia lahe piirkonnas on sealne laevaliiklust blokeeritud. Läbi Hormuzi väina liigub ligikaudu 20% maailma naftast ja veeldatud maagaasist.

Sellest üldise turu ebakindlus on põhjustanud Eesti kütuseturul erakorralise hinnatõusu. Bensiini, diislikütuse, kütteõli ja gaasi hinnad on tõusnud järsult  üle 40%.

AS TREV-2 Grupp on seisukohal, et sõjategevus nimetaud regioonis on AS-i TREV-2 Grupp ja Transpordiameti vahel sõlmitud lepingu nr 3.2-3/26/322-1 „24167 Heimtali - Uue-Kariste - Abja-Paluoja tee km 18,311-26,784 ja 24169 Päidre tee km 1,806-6,662 katte ehitus kruusateele“ (hanke avamine 19.02.2026) mõistes vääramatu jõud.

Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Olukord Hormuzi väinas on prognooside kohaselt pikaajaline ning ilma riigipoolse sekkumiseta on ohus teedeehituse sektori jätkusuutlikkus.

AS TREV-2 Grupp kasutab võimalust küsida Tellija käest sisendite (materjalid, kütused) hinnatõusu kompenseerimist  vääramatu jõu tõttu. AS TREV-2 Grupp teeb endast kõik oleneva, et kohandada oma kohuste täitmist muutunud tingimustega.

Kütuste hinnatõusu mõju vaadeldaks kuude lõikes vastavalt reaalsete kütuste hindadele ja kasutatud kogustele.

Oleme valmis esitama täpsemad kalkulatsioonid kütusekulu tõusu ja selle mõju kohta meie teenuste omahinnale.

Lugupidamisega

Margus Tammekivi

Pindamise üksuse juht