Taotlusvorm

Koostatud justiits- ja digiministri 18.05.2026 määruse nr 15 “Tulevikukindla andmemajanduse ökosüsteemi mudel ja taristulised lahendused andmete turvaliseks haldamiseks, käitlemiseks ja väärindamiseks” põhjal.

| 1. Taotleja andmed |  |
| --- | --- |
| Taotleja asutuse nimi | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Taotleja esindaja nimi | Agris Peedu |
| Taotleja esindaja ametikoht | Juhatuse esimees |
| Esindaja telefoninumber | +372 5663 2562 |
| Esindaja e-post | agris.peedu@regionaalhaigla.ee |

| 2. Partneri andmed (vajadusel) |  |
| --- | --- |
| Partnerasutuse nimi |  |
| Partneri esindaja nimi |  |
| Partneri esindaja ametikoht |  |
| Partneri esindaja telefoninumber |  |
| Partneri esindaja e-post |  |

| 3. Projekti lühiülevaade |  |
| --- | --- |
| Projekti lühikirjeldus | Tänases raviarveldusprotsessis avastatakse oluline osa vigadest, puuduvatest teenustest ja rahastusriskidest alles raviarve koostamise lõppfaasis või pärast raviarve edastamist Tervisekassale. See põhjustab täiendavat käsitööd, pikendab raviarveldusprotsessi ning suurendab riski, et osa osutatud ravitegevusest ei kajastu korrektselt raviarvel. Regionaalhaiglas on raviarvelduse maht keskmiselt ligikaudu 1 miljon eurot päevas ning raviarvetel võib olla sadu või tuhandeid teenuseridu. Sellise mahu juures võivad isegi väikesed kvaliteedi- ja efektiivsuse parandused avaldada märkimisväärset mõju nii haigla töökorraldusele kui ka tervishoiu rahastamise kvaliteedile. Projekti eesmärk on luua tehisintellektil põhinev raviarvelduslik otsustustoe lahendus, mis aitab enne raviarvete Tervisekassale edastamist tuvastada võimalikke vigu, dokumentatsioonis kajastatud, kuid raviarvele kandmata teenuseid ning rahastusriske. Lahendus analüüsib ravijuhu kliinilist dokumentatsiooni, osutatud tervishoiuteenuseid ning raviarve andmeid, et pakkuda raviarveldajatele andmepõhiseid soovitusi, kvaliteedikontrolli tuge ning juhtida tähelepanu võimalikele puudustele ja riskidele. Haiglates tegeleb raviarveldusega raviarveldus- meeskond, kelle töö sisaldab täna märkimisväärses mahus käsitsi tehtavaid kontrolle ja analüüsi. Eesmärk on toetada spetsialiste keerukate raviarveldusjuhtumite analüüsimisel ning võimaldada keskenduda suuremat lisandväärtust loovatele tegevustele. Projekt toetab Regionaalhaigla grupi pikaajalist eesmärki liikuda automatiseeritud, läbipaistva ja andmepõhise raviarveldusprotsessi suunas, kus raviarveldajad tegelevad peamiselt kvaliteedikontrolli, analüüsi, rahastusriskide juhtimise ning erandjuhtumite lahendamisega. Projekti käigus uuritakse, arendatakse ja valideeritakse tehisintellekti kasutamise võimalusi raviarvelduse kvaliteedikontrollis ning rahastusriskide tuvastamisel. Eesmärk on hinnata, milliseid raviarvelduslikke kontrolle on võimalik automatiseerida või tehisintellekti abil toetada ning kuidas parandada raviarveldusprotsessi kvaliteeti ja efektiivsust. Tehisintellektil põhinev lahendus aitab vähendada käsitöö mahtu, avastada võimalikke probleeme varasemas etapis ning luua uusi teadmisi tehisintellekti rakendamisest tervishoiu rahastusprotsessides. Projekt toetab tehisintellekti kasutuselevõttu avalikus sektoris ning loob uusi teadmisi ja praktikaid tehisintellekti rakendamisest tervishoiu rahastusprotsessides. Projekti tulemusena luuakse raviarvelduslik otsustustoe võimekus, mis aitab liikuda Regionaalhaigla pikaajalise visiooni suunas, kus raviarveldus põhineb kvaliteetsetel andmetel, automatiseeritud kontrollidel ja andmepõhisel juhtimisel. Kuna raviarvelduse põhimõtted ja Tervisekassa rahastusreeglid on Eesti tervishoiuasutustes ühised, on projekti käigus loodavad teadmised, metoodikad ja lahenduspõhimõtted rakendatavad suurel määral ka teistes Eesti tervishoiuasutustes. Projekti tulemused ei ole ette teada ning vajavad rakendusuuringuid, prototüüpimist ja valideerimist reaalses tervishoiukeskkonnas. |
| Projekti ajaraam | 01.09.2026 – 31.10.2027 |
| Omafinantseeringu suurus ja allikas | 105 000€, Regionaalhaigla eelarve |
| Taotletav toetuse summa [€] | 700 000€ |

| 4. Projekti detailsem kirjeldus |  |
| --- | --- |
| Probleemikirjeldus Selgitage, miks on probleem aktuaalne ning keda see puudutab. Mida on probleemi lahendamiseks Eestis juba tehtud või mis on tegemisel? | Raviarveldus on Regionaalhaiglas suurel määral käsitöömahukas protsess, mis sõltub kliinilise dokumentatsiooni kvaliteedist, raviarveldajate teadmistest ja kogemusest ning erinevate infosüsteemide vahelisest andmevahetusest. Oluline osa raviarveldust mõjutavast informatsioonist on struktureerimata kujul, mistõttu ei ole kogu raviarveldust mõjutav teave süsteemides automaatselt kättesaadav ega raviarve koostamisel ühtselt kasutatav. Tänases protsessis toimub oluline osa raviarvete kvaliteedi- ja vastavuskontrollidest alles pärast raviarve pakkimist või pärast raviarve edastamist Tervisekassale. Selle tulemusena võivad tekkida olukorrad, kus: - raviarvelt puuduvad teenused või tarvikud; - raviarve sisaldab vigu, mis tuvastatakse alles pärast Tervisekassasse saatmist; - ravijuhu dokumentatsioon ei kajasta täielikult osutatud ravitegevust; - raviarve ei kajasta täiel määral rahastuse seisukohast olulist informatsiooni (sh DRG klassifikatsiooni mõjutavaid asjaolusid); - raviarveldajad tegelevad olulise osa tööajast vigade parandamise, andmete kontrollimise ja käsitsi tehtavate kvaliteedikontrollidega. Probleemi olulisust suurendab raviarvelduse maht. Regionaalhaiglas töödeldakse keskmiselt ligikaudu 1000 raviarvet päevas kogumahus umbes 1 miljon eurot. 2026. aasta mais koostati ligi 33 000 raviarvet enam kui 420 000 teenusereaga. Sellise mahu juures võivad ka üksikud vead või puudused avaldada märkimisväärset mõju raviarvelduse kvaliteedile, töömahule ja tervishoiu rahastamise efektiivsusele. Probleem ei ole ainult Regionaalhaigla spetsiifiline, vaid puudutab kogu Eesti haiglavõrku. Sarnaste väljakutsetega puutuvad kokku kõik raviasutused, kes esitavad raviarveid Tervisekassale ning peavad tagama raviarvete vastavuse kehtivatele rahastusreeglitele. Samas on haiglate võimekus raviarveldust toetavate kontrollide, automatiseerimise ja analüütika osas erinev. Näiteks on osades haiglainfosüsteemides võimalik enne raviarve edastamist teha DRG analüüse ja simulatsioone ning rakendada raviarvele automaatseid kontrollreegleid, mis aitavad tuvastada võimalikke puudusi või vigu juba enne arve saatmist. Regionaalhaiglas tehakse oluline osa nendest tegevustest endiselt käsitsi ning need sõltuvad suurel määral raviarveldajate teadmistest ja kogemusest. Sellest tulenevalt ei ole olemasolevat raviarveldusalast teadmist võimalik kõigile raviarvetele ühtlaselt ja järjepidevalt rakendada. Arvestades Regionaalhaigla raviarvete väga suurt mahtu, ei ole käsitsi kontrollidele tuginev protsess pikaajaliselt skaleeritav ning suurendab nii vigade tekkimise kui ka rahastusriskide realiseerumise tõenäosust. Lisaks puudub täna terviklik võimekus hinnata ravijuhtude dokumentatsiooni kvaliteeti, raviarvete vastavust rahastusreeglitele ning nende mõju haigla rahastusele enne raviarvete edastamist Tervisekassale. Samuti puudub võimalus süstemaatiliselt hinnata dokumentatsiooni, raviarvelduse ja rahastuse vahelisi seoseid ning kasutada seda teadmist raviarveldusprotsessi kvaliteedi parandamiseks. Praegused kitsaskohad: - Käsitöömahukas protsess - oluline osa raviarveldusest põhineb spetsialistide teadmistel ja manuaalsetel kontrollidel. Süsteemid ei toeta piisavalt automaatset vigade avastamist ega kvaliteedikontrolli. - Puudulik eelkontroll - paljud vead avastatakse alles pärast raviarve pakkimist või Tervisekassa tagasiside saamisel. See põhjustab täiendavat töökoormust ning pikendab raviarvete menetlemise aega. - Dokumentatsiooni ja rahastuse seoste vähene nähtavus - kliiniline personal ei näe sageli, kuidas dokumentatsioon mõjutab raviarve koostamist, DRG klassifikatsiooni või ravijuhu rahastamist. - Teadmiste koondumine üksikutele spetsialistidele - raviarveldusprotsessi kvaliteet sõltub suurel määral konkreetsete töötajate kogemusest ja teadmistest. Süsteem ei toeta teadmiste süstemaatilist rakendamist ega laiemat kasutamist kogu raviarveldusprotsessis. - Andmekvaliteedi ja andmete seoste probleemid – raviarveldust mõjutavad andmed paiknevad mitmes infosüsteemis ning nende kvaliteet, terviklikkus ja omavahelised seosed ei ole alati piisavalt läbipaistvad. See raskendab raviarvelduse automatiseerimist, kvaliteedikontrolli ning andmepõhist juhtimist. Projekti edukust hinnatakse tehisintellekti poolt tuvastatud vigade ja riskide arvu, raviarveldajate ajakulu muutuse, raviarvete kvaliteedinäitajate ning kasutajate tagasiside põhjal. |
| Projekti oodatav tulemus ja mõju Kas projektil on selge ning mõõdetav eesmärk, mille saavutamist või mittesaavutamist on võimalik hinnata? | Projekti eesmärk on uurida, arendada ja valideerida tehisintellekti kasutamise võimalusi raviarvelduse kvaliteedikontrollis ning rahastusriskide tuvastamisel. Tehisintellekti lahendus: - tuvastab võimalikud puuduvad teenused või tarvikud; - tuvastab võimalikud kodeerimisvead; - hindab raviarve vastavust Tervisekassa kontrollreeglitele; - tuvastab võimalikud rahastusriskid; - hindab dokumentatsiooni mõju DRG klassifikatsioonile; - aitab raviarveldajat raviarve kontrollimisel; - pakub selgitusi, miks konkreetne raviarve võib vajada täiendavat tähelepanu. Oodatav mõju: - raviarvete kvaliteedi paranemine; - käsitöö vähenemine; - vigade varasem avastamine; - raviarveldajate töö efektiivsem kasutamine; - parem ülevaade rahastuse kujunemisest; - sisendi loomine tulevase e-haigusloo raviarveldusmooduli disainimiseks. - raviarveldusse puutuva andmestiku töötlemine toimub kooskõlas kehtivate regulatsioonidega. - vaadeldes raviarvelduse süsteemi kui tervikut, st TTO kui Tervisekassa lahendus moodustab terviklahenduse, saab loodav lahendus optimeerida terviksüsteemi ressursivajadusi ja ressursikulu. Raviarvelduse mahud: - Ühes tööpäevas ~ 1mil EUR - Ühes tööpäevas ~1000 arvet - Arvetel 1- 1000 (ja rohkem ridu) - Arvete summad algavad 3 EUR ja võivad olla 250 000 EUR ja rohkem (ülikallid ravijuhud) - Mai 2026 Arveid 32966, mille ridu 420813 Eesmärk on, et Tervisekassa kontrollpäringute tulemused raviarvete kvaliteedi hindamiseks on vigadeta. |
| Projekti meeskond ja töökorraldus Kirjeldage rollide ja töö jaotust projektimeeskonnas. Missugust täiendavat ekspertiisi tuleb juurde kaasata (nt tehniline ekspertiis, andmekaitse)? | Projekti elluviimiseks moodustatakse meeskond, kuhu on kaasatud ravirahastuse, infosüsteemide, infoturbe, andmekaitse ja tehisintellekti valdkonna eksperdid. - Projektijuht (määramisel) vastutab projekti igapäevase juhtimise, ajakava, eelarve, riskide juhtimise ning osapoolte vahelise koostöö koordineerimise eest. - Ravirahastuse juht (Viktoria Jesjutina) vastutab äriliste eesmärkide, raviarveldusprotsessi vajaduste ning projekti väljundite sisulise suunamise eest. - Tootejuht (Mait Kuldmaa) vastutab lahenduse visiooni, funktsionaalsete nõuete ning arendustegevuste koordineerimise eest. - E-haigla juht (Jaagup Saare) toetab projekti strateegilise nõustamise, innovatsiooni ja tervishoiu digilahenduste valdkonna ekspertiisiga. - Diagnostikakliiniku juht (Indrek Koovit) panustab kliinilise töökorralduse ja tervishoiuprotsesside eksperdina. Täiendava ekspertiisina kaasatakse: - Infoturbejuht (Kristjan Hinn), kes vastutab infoturbe nõuete ja riskide hindamise eest; - Andmekaitse juht (Urmas Kukk), kes vastutab andmekaitsealaste nõuete ja mõjuhinnangute eest; - IT-arendusjuht (Timo Piirsoo), kes vastutab tehnilise arhitektuuri ja integreerimisvõimaluste hindamise eest. Projekti käigus kaasatakse vajaduspõhiselt väliseid eksperte ja teenuseosutajaid, sealhulgas ärianalüütikuid, süsteemianalüütikuid, arhitekte, tehisintellekti spetsialiste, arendusressurssi ning andmekaitse- ja infoturbe spetsialiste. Projekt viiakse ellu etappide kaupa. Iga etapi lõpus hinnatakse saavutatud tulemusi, kinnitatakse järgmise etapi tegevused ning viiakse läbi vajalikud kvaliteedi-, infoturbe- ja andmekaitsealased kontrollid. Projekti juhtimine toimub regulaarsete töökoosolekute, vahearuannete ja juhtgrupi otsuste kaudu. |
| Jätkutegevused Kirjeldage planeeritud jätkutegevusi pärast rahastusperioodi lõppu. | Pärast rahastusperioodi lõppu jätkatakse lahenduse arendamist ja kasutuselevõttu Regionaalhaiglas. Projekti käigus valideeritud tehisintellekti mudel ja tööprotsessid integreeritakse järk-järgult raviarveldusprotsessi ning hinnatakse nende mõju raviarvete kvaliteedile, töömahule ja rahastusriskide vähendamisele. Projekti tulemusena loodud metoodikaid, teadmisi ja tehnilisi lahenduspõhimõtteid on võimalik rakendada ka teistes Eesti tervishoiuasutustes. Regionaalhaigla soovib jagada projekti tulemusi haiglavõrgu, Tervisekassa ja teiste avaliku sektori organisatsioonidega, et hinnata võimalusi tehisintellekti laiemaks kasutuselevõtuks raviarvelduse ja tervishoiu rahastusprotsesside valdkonnas. Projekti pikaajaline eesmärk on luua alus raviarveldusprotsesside suuremale automatiseerimisele, kvaliteedikontrolli tõhustamisele ning andmepõhisele juhtimisele Eesti tervishoius. |
| Riskid ja maandamismeetmed Kirjeldage peamisi riske, mis võivad takistada projekti elluviimist või eesmärkide saavutamist, millised maandamismeetmed kasutusele võetakse? | Risk: Ravitöö dokumentatsioon ei ole täielikult digitaliseeritud. Maandamismeede: Digitaalse dokumentatsiooni mahu tõstmine. Risk: Isikuandmed ja terviseandmed pole loodavas lahenduses turvaliselt hallatud. Maandamismeede: Asjakohaste andmekaitse ja infoturbe meetmete rakendamine alates analüüsi etapist. |

| 5. Seos teadus- ja arendustegevuse kriteeriumitega (palun kirjeldage) |  |
| --- | --- |
| Tegevuse liik (alusuuring, rakendusuuring või eksperimentaalarendus) | Eksperimentaalarendus. Projekti käigus uuritakse, arendatakse ja valideeritakse tehisintellekti kasutamise võimalusi raviarvelduse kvaliteedikontrollis, rahastusriskide tuvastamisel ning kliinilise dokumentatsiooni ja rahastusreeglite vaheliste seoste analüüsimisel. Projekti tulemusena valmib prototüüp/lahendus, mida testitakse reaalses tervishoiukeskkonnas. |
| Uudsus | Eestis ei ole teadaolevalt kasutusel tehisintellektil põhinevaid lahendusi, mis analüüsiksid terviklikult raviarvelduse, kliinilise dokumentatsiooni ja tervishoiu rahastusreeglite omavahelisi seoseid ning toetaksid raviarveldajaid soovitustega enne raviarve edastamist Tervisekassale. Projekt loob uudse lähenemise tehisintellekti rakendamiseks tervishoiu rahastusprotsessides. |
| Loomingulisus | Projekt ühendab kliinilise dokumentatsiooni, raviarvelduse andmed, rahastusreeglid ja tehisintellekti tehnoloogiad eesmärgiga luua otsustustoe lahendus. Lahenduse väljatöötamine eeldab uute metoodikate, mudelite ja tööprotsesside loomist ning nende kohandamist Eesti tervishoiusüsteemi vajadustele. |
| Ettemääramatu tulemus | Projekti alguses ei ole teada, millise täpsusega on võimalik tuvastada raviarveldusvigu, rahastusriske või dokumentatsiooni puudujääke ning milline tehisintellekti lähenemine annab parima tulemuse. Nende küsimuste lahendamine eeldab katsetamist, valideerimist ja tulemuste hindamist reaalses töökeskkonnas. |
| Süsteemsus | Projekt viiakse ellu etapiviisiliselt, hõlmates analüüsi, prototüübi loomist, testimist, valideerimist ja tulemuste hindamist. Projekti käigus tekkivad teadmised dokumenteeritakse ning kasutatakse lahenduse edasiarendamisel ja kasutuselevõtul. |
| Ülekantavus või korratavus | Regionaalhaigla grupis on neli juriidilist isikut, mis võimaldab hinnata lahenduse ülekantavust erinevates asutustes. Projekti tulemused on ülekantavad ja korratavad kogu Eesti tervishoiusüsteemis. |

6. Projekti eelarve ja ajakava Lisa iga etapi ning tegevuse juurde tegevuse kirjeldus, algus ja lõpp ning eelarve.

| Tegevused | Tegevuse algus (mitmes kuu) | Tegevuse lõpp (mitmes kuu) | Kestus kokku (mitu kuud) |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapp - analüüs |  |  |  |
| Eelanalüüs, hankedokumentide koostamine (sh hanke avalikustamine ja lepingu sõlmimine) | 1.kuu | 2.kuu | 2 kuud |
| Hankelepingu täitmine ja detailanalüüsi koostamine, sh protsesside kirjeldamine, kulu-tulu analüüs, riskianalüüs ja tehnilise teostatavuse analüüs | 2.kuu | 6.kuu | 4 kuud |
| II etapp - juurutus |  |  |  |
| AI agentide loomine ja ettevalmistused kasutuseks, sh tarkvaraarendus ja liidestamine erinevate süsteemidega | 6. kuu | 12. kuu | 6 kuud |
| Testimine ja järelduste tegemine | 12. kuu | 13. kuu | 1 kuu |
| Lõpparuande ja dokumentatsiooni koostamine | 13. kuu | 14. kuu | 1 kuu |
| Analüüsi etapp: analüüsi etapis kaardistatakse olemasolev raviarveldusprotsess ning tuvastatakse peamised kontrollitegevused, mida raviarveldajad raviarvete koostamisel ja kontrollimisel teostavad. Tähelepanu pööratakse vigadele, puudustele ja rahastusriskidele, mida spetsialistid täna käsitsi tuvastavad. Analüüsi eesmärk on välja selgitada, milliseid kontrollimehhanisme on otstarbekas lahendada traditsiooniliste reeglipõhiste tarkvaralahendustega ning millistes kasutusjuhtumites pakub tehisintellekt täiendavat abi. Projekti alguses ei ole teada, milline lähenemine annab parima tulemuse, mistõttu vajab see täiendavat uurimist ja valideerimist. Paralleelselt koostatakse mudelite treenimiseks ja valideerimiseks vajalik andmestik. Selleks kogutakse ja analüüsitakse ajaloolisi raviarveid koos seotud kliinilise dokumentatsiooniga, sealhulgas haiguslugude ja epikriisidega. Andmestikus märgistatakse käsitsi erinevad veatüübid, puudused ja rahastusriskid, et võimaldada erinevate lahenduste objektiivset võrdlemist ja hindamist. Arendus- ja valideerimisetapp: arendusetapis hinnatakse erinevate tehisintellekti lähenemiste sobivust, sealhulgas suurte keelemudelite (LLM) ning spetsiaalselt treenitud mudelite kasutamist. Eesmärk on leida lahendus, mis tagab raviarveldusprotsessis piisava täpsuse, selgitatavuse ja kuluefektiivsuse. Valitud lahendus integreeritakse raviarveldusprotsessi selliselt, et enne raviarve edastamist rakendatakse nii olemasolevaid reeglipõhiseid kontrolle kui ka tehisintellekti põhiseid kontrolle. Projekti käigus hinnatakse ka erinevate kontrollimehhanismide kuluefektiivsust ning sobivust erineva keerukusega ravijuhtumitele. Mudelit ja selle kasutusloogikat täiustatakse iteratiivselt testimise ja kasutajate tagasiside põhjal. Erilist tähelepanu pööratakse valepositiivsete tulemuste vähendamisele ning sellele, et tehisintellekti soovitused oleksid raviarveldajatele praktiliselt kasutatavad ja usaldusväärsed. |  |  |  |

| 7. Kasutatavate andmete ülevaade |  |
| --- | --- |
| Ülevaade projekti käigus töödeldavatest andmetest | Projekti käigus töödeldakse raviarvelduse kvaliteedikontrolli ja rahastusriskide tuvastamisega seotud andmeid, sealhulgas: - patsientide isikuandmeid ja terviseandmeid ulatuses, mis on vajalik raviarvelduse analüüsimiseks ja valideerimiseks; - kliinilist dokumentatsiooni (sh haiguslood, epikriisid, protseduuride kirjeldused, ravimilehed, õendusdokumendid ja muud raviarvelduse seisukohalt asjakohased dokumendid); - raviarvete andmeid; - tervishoiuteenuste loetelu andmeid, sealhulgas teenuste nimetusi, koode, koguseid ja maksumusi; - tervishoiuteenuse osutamisega seotud metaandmeid; - teenust osutanud tervishoiutöötajate andmeid ulatuses, mis on vajalik raviarvelduse kontrollide läbiviimiseks. Projekti käigus hinnatakse võimalusi andmete minimeerimiseks ja muid privaatsuskaitse meetmeid. Andmete töötlemine toimub kooskõlas kehtivate õigusaktide, andmekaitse nõuete ning infoturbe põhimõtetega. |
| Kas vajalik on läbi viia andmekaitsealane mõjuhinnang? | Projekti käigus viiakse läbi infoturbe- ja andmekaitse õiguslik analüüs, tehniline riskianalüüs, andmekaitsealane mõjuhinnang, mille tulemusena määratakse töödeldavate andmete täpne ulatus, vajalikud turvameetmed ning tagatakse, et tehisintellekti lahendus on kooskõlas kehtivate regulatsioonidega. |
| Kas projekti käigus rakendatakse andmejälgijat? | Ei |
| Kas vajalik on täita algoritmi kasutatavuse vorm? | Vajadus algoritmi kasutatavuse vormi täitmiseks selgitatakse välja projekti analüüsi etapis. Projekti käigus hinnatakse loodava lahenduse olemust, kasutusjuhtumeid ning õiguslikke nõudeid, sealhulgas algoritmiliste süsteemide kasutamisega seotud regulatiivseid kohustusi. |
| Kas projekti käigus avalikustatakse avaandmeid? | Ei |

8. Muu vajalik teave vabas vormis

Volitused

Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja esindamiseks. Juhul, kui Teil puudub e-äriregistris taotleja esindusõigus, saate oma esindusõigust tõendada, lisades taotlusele digiallkirjastatud volituse.

Kinnitused

Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:

Annan nõusoleku:

- teha õiguspädevale organile järelpärimisi;

- teostada taotleja suhtes toetuse andmise tingimustest tulenevaid õigusi;

- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel.

Kinnitan järgnevat:

- kõik taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;

- taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele;

- taotlejal on toetuse andmise tingimustes sätestatud projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon või kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus;

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja osutama igakülgselt kaasabi Justiits- ja Digiministeeriumile ning teistele asutustele, kelle kohustus on teha taotluses sisalduva projekti elluviimise üle järelevalvet;

- taotleja kohustub viima projekti ellu taotluses esitatud teabe ja tingimuste alusel;

- taotleja kohustub Justiits- ja Digiministeeriumi viivitamata teavitama taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest ja ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;

- taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;

- taotleja on teadlik, et toetuse saamise info ja toetuse summa avalikustatakse.

☒ Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

AI ülevaade | Kratid

Juriidilise isiku otsing | e-Äriregister