Pakkumuse saaja:	Sotsiaalkindlustusamet

Kristel Marksalu
Sotsiaalministeerium

kristel.marksalu@sotsiaalkindlustusamet.ee

# Pakkumus

28.07.2025

Pakkuja: 	Riigi Kinnisvara AS

Regina Kaasik

regina.kaasik@rkas.ee

Täname võimaluse eest esitada Teile pakkumus Sotsiaalkindlustusametile, Paldiski mnt 80 aadressile kontori ruumilahenduse planeerimiseks, sisustushanke läbiviimiseks ning sisustuse vastuvõtmiseks.

Pakkumus kehtib 90 päeva (26.10.2025).

Kui esitatud hinnapakkumus vastab Teie soovile, siis palun saatke oma nõustumus kirjalikult e-posti aadressile kristin.tamm@rkas.ee. Peale kinnituse saamist oleme valmis alustama läbirääkimisi RKASilt tellitavate teenuste ning vastavasisulise lepingu sõlmimise osas.

# Pakkumise sisu ja maksumus

Paldiski mnt 80 aadressile kontori ruumilahenduse planeerimiseks, sisustushanke läbiviimiseks ning sisustuse vastuvõtmiseks. Teenus; Ühik (päeva); Ühiku hind €; Summa kokku €. Ruumilahenduse planeerimine; 1,5; 640; 960. Sisustushanke läbiviimine ja sisustuse vastuvõtmine; 1,5; 640; 960. Kohtumised ning plaanide korrigeerimine; 0,5; 640; 320. Kokku; 2 240. Käibemaks 24%; 537,6. Maksumus käibemaksuga; 2 770,6.

Projektijuhtimise teenuse osutamine alates kokkuleppe sõlmimisest. Projekti prognoositud kestus kokku 3,5 tööpäeva. Sh pole arvestatud kolmandate osapoolte vastamisaega. Teenused sisaldavad RKAS õigus- ja hankeosakonna spetsialistide ning kinnisvaraarenduse osakonna kaasamist.

Riigi Kinnisvara AS omab selleks:

- Pikaajalist kogemust uute ja rekonstrueeritavate hoonete projektijuhtimisel.

- Kogemust suhtlemisel ja infovahetusel ministeeriumitega, omavalitsustega.

- Laia valikut erialaspetsialiste (küte, ventilatsioon, jahutus, tugev- ja nõrkvool, ruumilahendused, turvalisus, heakord jne).

- Igapäevast kogemust riigihangete läbiviimisel ja sellega tegelevaid spetsialiste RKAS õigus- ja hankeosakonnas.