Hr. Margus Kelder

Transpordiamet

e-post : margus.kelder@transpordiamet.ee

26.07.2024.a. nr 1

OBJEKT: Tee 23201 Puurina - Lüllemäe - Litsmetsa km 17,0-21,0

Teema: Lisatähtaja taotlus

Taotlus

Lugupeetud  Margus Kelder

Roadwest OÜ („Töövõtja“) ja Maanteeameti („Tellija“) vahel on sõlmitud leping „Tee 23201 Puurina - Lüllemäe - Litsmetsa km 17,0-21,0“ (edaspidi Töö). Töövõtuleping nr. ( Töövõtuleping nr. 3.2-3/24/994-1)

Töövõtja palub lisatähtaega kuni 31.07.2024.a.kuna vihmaste ilmastikuolude tõttu ei ole saadud pindamistöid lõpetada.

Lugupidamisega,

Madis Pärli

Projektijuht