TEEDE PROJEKTEERIMISTÖÖDE

TÖÖVÕTULEPING nr

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab RMK juhatuse 28.01.2025 otsusega nr 1-32/15 kinnitatud RMK Metsataristu osakonna põhimääruse alusel Metsataristu osakonna juhataja Margus Reimann, ühelt poolt,

ja edaspidi töövõtja, keda esindab [Vali sobiv] alusel teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled,

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, avatud hankemenetluse DHS nr 1-47…….. „Teede projekteerimise 2026-2030 raamleping“ (viitenumber ………….) raames läbiviidud minikonkursi „“ (viitenumber ), hankedokumentide, s.h lähteülesande, projekteerimistingimuste ja edukaks tunnistatud pakkumuse alusel alljärgnevas:

- Lepingu objekt

Lepingu objektiks on töövõtja poolt …………………………………………….teede ehitusprojekti/rekonstrueerimisprojekti/uuendustööde kava, edaspidi projekt, koostamiseks vajalike uurimis- ja projekteerimistööde tegemine ning sellega seotud asjaajamine  maakonnas vallas asuvate teede ehitamiseks/rekonstrueerimiseks/uuendamiseks (edaspidi ka tööd/projekteerimistööd).

Projekteerimistööde tegemine ja nõuded projektidele

Töövõtja  põhikohuseks on kõigi objekti ehitamiseks vajalike projektide koostamine.

Töövõtja on kohustatud tegema kõik uurimis- ja projekteerimistööd lähteülesandega määratletud projekti koostamiseks.

Projektid ja projektide sisu ja projekteerimise etapid on kirjeldatud „RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseisus“.

Töövõtja  on kohustatud tegema projekteerimistööd kooskõlas projekti valmimisajal kehtivate õigusaktidega, neist eelkõige:

planeerimisseadusega;

ehitusseadustikuga;

maaparandusseadusega

tellija lähteülesande ja selle lisadega;

kõigi Eestis kehtivate projekteerimis- ja ehitusnormidega ning -standarditega.

Töövõtja on kohustatud taotlema ning hankima projekteerimistöödeks, projektide parandamiseks ja muutmiseks vajalikud load ja kooskõlastused vastavalt RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseisus toodule.

Töövõtja on kohustatud koostama kõik projektid, samuti projekti parandused ja projektide muudatused ning need tellijale üle andma vähemalt kahes eksemplaris paberkandjal ja elektrooniliselt.

Töövõtja on kohustatud kasutama tellijaga suhtluses, s.h kirjavahetuses ja lepingu täitmise käigus koostatavates dokumentides, töökeelena eesti keelt.

Tähtajad

Töövõtja on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt ja andma valmis projekti koos kõigi nõutavate ja vajalike kooskõlastustega tellijale üle [Vali kuupäev] või

Töövõtja on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt ja andma tellijale üle:

valmis projekti, mille asjakohane kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, hiljemalt [Vali kuupäev];

valmis projekti, mille asjakohane kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viidud ja milles töövõtja on tellija nõudel teinud ekspertarvamusest lähtuvalt parandusi või muudatusi, hiljemalt tellija poolt määratud tähtajal ligikaudu jooksul alates punktis 3.2.1. nimetatud tähtpäevast. Tähtaja määrab tellija maaparandusseaduse kohase ehitusprojekti ekspertiisi läbinud projekti projekteerijale ekspertarvamusest lähtuvate paranduste ja/või muudatuste tegemiseks üleandmisel.

Üleandmise tähtaegu võib töövõtja ületada ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel tellijaga ainult alljärgnevate asjaolude esinemise korral:

Põllumajandus- ja Toiduameti või muu hankijast eraldiseisva pädeva asutuse poolt on muudetud hanketingimuste aluseks olnud projekteerimistingimusi, või;

hankija kasutusse on peale hanke läbiviimist lisandunud esialgse lähteülesandega hõlmatud maa-alaga piirnevaid maa-alasid, millel paiknevate teede või nende osade suhtes on otstarbekas teostada esialgse lähteülesandega kavandatutega analoogsed projekteerimistööd ning sellised projekteerimistööd on otstarbekas teostada koos esialgses lähteülesandes kavandatutega.

Projekti vastuvõtmise kohta vormistavad pooled üleandmise-vastuvõtmise akti.

Projekteerimistööde üksikute etappide ja kogu projekti vastuvõtmise kuupäevaks loetakse üleandmis- ja vastuvõtmisaktide tellija poolt allakirjutamise kuupäevi. Tellija on kohustatud esitatud projekteerimistööde etapid ja valmis projekti läbi vaatama 5 (viie) tööpäeva jooksul töövõtja poolt esitatud päevast alates. Selle ajavahemiku jooksul peab tellija projekti või selle etapiosa kas vastu võtma (üleandmis- ja vastuvõtmisakti allakirjutamisega) või keelduma vastuvõtmisest motiveeritud põhjendusega.

Lepingu tasu

Tellija on kohustatud maksma töövõtjale kõigi käesoleva lepinguga määratud kohustuste täitmise eest kokku [Sisesta summa] ([Sisesta summa sõnadega]) eurot, edaspidi tasu, millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras.

Tasu kogumaksumus võib muutuda tulenevalt projekteerimistööde mahu muutumisest. Tellija võib otsustada projekteerimistööde mahu muutmise hankelepingu täitmise ajal ilmnenud asjaolude alusel oma äranägemisel ja oma vajadustest lähtuvalt, kuid mitte rohkem kui 20% ulatuses algses lähteülesandes ette nähtud projekteerimistööde mahust (teede pikkus kilomeetrites).

Tellija on kohustatud maksma tasu tähtaegselt. Tellija on seejuures kohustatud maksma tasu ainult selles osas, millises osas on esitatud õigusaktide sätete kohane arve ja hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul sellise arve kättesaamisest. Tellija tasub tööde eest järgmiselt:

100% kogu maksumusest peale [Vali sobiv] üleandmist RMK-le. või

30% maksumusest peale uurimistööde lõpetamist ja vastava toimiku üleandmist;

50% maksumusest peale töö vastvõtmist;

20% maksumusest peale projektile heakskiitva hinnangu andmist eksperdi poolt.

Juhul, kui tellija otsustab hankelepingu täitmise käigus projektile ekspertiisi läbiviimsest loobuda, tasutakse punktides 4.2.1.2 ja 4.2.1.3 ettenähtud tasu osad töövõtjale ühe maksega.

Tasu makstakse ülekandega töövõtja arveldusarvele vastavalt arvetel esitatud andmetele.

Töövõtja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

Projekteerimisvead ja projekti muutmine

Projekteerimisveaks loetakse viga, puudust või tegematajätmine projektis, mille tõttu ei ole kehtivate õigusaktide sätete, projekteerimise lähteülesande ja kooskõlastuste ning  kehtivate ehitusnormidega vastavuses teede projektikohane väljaehitamine võimalik; või see on küll võimalik, kuid võib kaasa tuua ehitamise üldises praktikas ebatavaliselt suured kulutused, edaspidi projekteerimisviga. Projekteerimisvea peab tuvastama pädev komisjon, mille tööst on õigus osa võtta töövõtja esindajal.

Juhul, kui ehitamise käigus või ka varem ilmneb projekteerimisviga, on projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel omal kulul projekteerimisvea kõrvaldama, parandama projekti ja parandatud projekti tellijale üle andma. Seejuures on projekteerija kohustatud parandatud projekti tellijale üle andma hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates tellija poolt projekteerimisvea kõrvaldamise nõudmise esitamisest.

Juhul, kui on tuvastatud projekteerimisviga ja tellija on projekteerimisvea tõttu kandnud kahju, sh. maksnud trahve riigile või kohalikule omavalitsusele, maksnud leppetrahve või viiviseid ehitajale või oma teistele lepingupartneritele, maksnud liigselt või siis mittevajalikuks osutunud materjalide või ehitustööde eest või maksnud ümberehitustööde eest, siis on projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel selle kahju täies ulatuses hüvitama.

Juhul, kui objektil ilmnevad projekteerimisvead 2 (kahe) aasta jooksul arvates kõigi ehitustööde lõpetamist, kohaldatakse samuti punktides 6.2 ja 6.3 sätestatut. Tellijal on seejuures õigus teha või lasta teha objektil ümberehitustöid, kusjuures ümberehitustööde maksumuse on kohustatud tasuma projekteerija kohe ümberehitamiseks kulutuste tegemisel.

Poolte esindajad ja kontaktandmed

Objekti vastutav projekteerija on tel, e-post

Tellija kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on tel , e-post

Töövõtja kontaktisik pooltevahelises asjaajamise on tel , e-post

Autoriõigused

Töövõtja kinnitab, et talle kuuluvad autori varalised õigused lepingu esemele  (edaspidi teostele) ning et autori varalised õigused teostele on töövõtja ainuõigused, mida ta ei jaga kaasautoritega ja mida ta ei ole loovutanud ega litsentsi alusel kasutada andnud ühelegi kolmandale isikule. Lepingu täitmise käigus tekkinud varalised autoriõigused teostele lähevad tellijale üle (loetakse tellijale loovutatuks) ilma poolte täiendava kokkuleppeta alates projekteerimistööde või nende vastava osa vastuvõtmisest ja projekteerimistööde või nende vastava osa eest tasumist tellija poolt. Tellija võib neid õigusi kasutada, avaldada, loovutada või üle anda ning käesolevaga annab töövõtja selleks tagasivõtmatu nõusoleku.

Isiklikud õigused teostele jäävad teose autorile. Töövõtja annab tellijale loa teha teostes muudatusi ja täiendusi ning lisada teostele teiste autorite teoseid või lubada eelnimetatud õigusi teostada kolmandatel isikutel. Käesolevas punktis sätestatud õigusi võib tellija teostada alates tellijale varaliste õiguste üleminekust kuni teostega seotud autoriõiguste lõppemiseni vastavalt autoriõiguse seadusele.

Käesoleva lepingu alusel autoriõiguste teostamise eest makstav tasu loetakse tasutuks projekteerimistööde eest tasumisega ning tellijal ei ole kohustust selliste õiguste eest Töövõtjale või teoste autoritele täiendavalt tasuda.

Töövõtja kohustub tagama, et teose loomisel osalenud teoste autorid on loonud teosed isiklikult, kahjustamata mis tahes kolmanda isiku autori- või mis tahes muid intellektuaalse omandi õigusi. Lisaks kohustub töövõtja tagama, et tellijal oleks võimalik kasutada teoseid käesolevas peatükis sätestatud tingimustel ilma teoste autorite täiendava nõusolekuta, või hankima tellijale käesolevas peatükis sätestatud õiguste teostamiseks vajalikud nõusolekud.

Pooled on kohustatud autoriõiguste teostamisel hoiduma teise poole õiguste ja huvide kahjustamisest.

Poolte kokkulepped autoriõiguste osas kehtivad kuni teostega seotud autoriõiguste lõppemiseni vastavalt autoriõiguse seadusele ning lepingu lõppemine või lõpetamine mis tahes alusel ei mõjuta käesolevaga sätestatud korras tellijale antud õiguste kehtima jäämist

Lõppsätted

Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.

Leping on allkirjastatud digitaalselt.