Üleandmise-vastuvõtmise akt nr TMS_ÜVA_2026_06_02

Kuupäev digitaalallkirjas

- Alus:  RAAMLEPING nr 6-10 /44-1

Käesolevaga annab BPW Consulting OÜ üle ja Kultuuriministeerium võtab vastu projekti „Taotluste menetlemise infosüsteemi“  täiendavad arendustööd.

Perioodil 01.03.2026-30.06.2026 on teostatud järgmised tööd:

| Pilet | Kirjeldus | Maht |
| --- | --- | --- |
| TMSTUGI-330 | EKI: Aruande vorm 2026. a kõigi maakondade (v.a Ida-Virumaa) täiendava eesti keele õppe toetuse arvestuse alused riigikoolidele ja riiklikele kutseõppeasutustele | 1 |
| TMSTUGI-329 | EKI: Aruande vorm 2026. a kõigi maakondade (v.a Ida-Virumaa) täiendava eesti keele õppe toetus KOVile ning erakooli ja -lasteaia pidajale | 1 |
| TMSTUGI-328 | EKI: Aruande vorm 2026. a Ida-Virumaa täiendava eesti keele õppe toetuse arvestuse alused riigikoolidele ja riiklikele kutseõppeasutustele | 1 |
| TMSTUGI-327 | EKI:Aruande vorm 2026. a Ida-Virumaa täiendava eesti keele õppe toetus KOVile ja erakooli pidajale | 1 |
| TMSTUGI-315 | EKI: olemasolevatel taotlustel teha muudatused et neid kasutada 2026 aastal ka | 2 |
| TMSTUGI-380 | Harno: aruandevormide täiendamine | 0,5 |
| TMSTUGI-280 | ARNO: Palun luua taotlusvorm, Noorte Heaks 2026, tähtaeg 09.03 | 0,5 |
| TMSTUGI-207 | Harno: palun täiendada stipendiumi taotlusvorm nr: 297 Kristjan Jaagu õpirände stipendiumi taotlusvorm | 0,5 |
| TMSTUGI-403 | HTM: Noorte osaluse ja koolidemokraatia edendamise aruanne - hiljemalt 08.06 | 5 |
| TMSTUGI-402 | HTM: Noorte omaalagatusevõimekuse üleriigilise arendamise aruandevorm - 08.06 | 4 |
| TMSTUGI-401 | HTM: Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise aruanne - testis 04-05.06 | 4 |
| TMSTUGI-400 | HTM: Erivajdustega noorte vabaühenduse aruandevorm - testis 04-05.06 | 6 |
| TMSTUGI-396 | HTM: Õppevara aruandevorm KOV ja erakoolid - 02.06 | 0,5 |
| TMSTUGI-395 | HTM: Õppevara aruandevorm riigikoolid - 02.06 | 0,5 |
| TMSTUGI-390 | HTM: Noorte aastatoetuse aruanne - 02.06-ks | 1 |
| TMSTUGI-343 | KIIRE! HTM: palun uuesti tabel sisse tõmmata. - TMSTUGI-307 | 0,5 |
| TMSTUGI-388 | HARNO: Palun luua kaks taolusvormi | 2 |
| TMSTUGI-411 | EKI: Murdekeele õppe toetamine taotlemise vorm 2 tk, KOV ja riigikoolid | 12 |
|  | Kokku: | 43,00 |
|  | Maksumus (€): | 1548,00 |
|  | Maksumus koos käibemaksuga (€): | 1919,52 |

Üleantavate tööde maksumus on 1548 (üks tuhat viissada nelikümmend kaheksa) eurot, millele lisandub käibemaks.

Tööde vastuvõtja kinnitab, et:

- On tutvunud käesoleva tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga;

- On testinud BPW Consulting OÜ poolt üleantud tööd ning kinnitab, et tööd on teostatud kvaliteetselt, vastavalt spetsifikatsioonile ja ei oma tööde suhtes mingeid pretensioone;

- Tasub BPW Consulting OÜ poolt teostatud tööde eest vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingu tingimustele vastavalt BPW Consulting OÜ poolt esitatud arvele.

Käesolev üleandmise-vastuvõtmise akt on allkirjastatud digitaalselt.

| Andis üle: | Võttis vastu: |
| --- | --- |
| Evelin Kuusik BPW Consulting | Siiri Saarmann Kultuuriministeerium |
|  | Risto Raaper Kultuuriministeerium |