ХОДАТАЙСТВО

Настоящим ходатайством, просим Вас, отсрочить наложенные на нас штрафные санкции по предписанию 7.2-6.4/1012.

Хотим сообщить, что работа по устранению четырёх пунктов, указанных в предписании недочётов, уже начата.

Нами заключён договор с фирмой OÜ TADDO-Safety, Tallinn. Данная фирма обязалась устранить недочёты по пунктам:

1.	Установка пожарной сигнализации в здании Lindа 12, Narva

2.	Установка эвакуационного освещения в здании Lindа 12, Narva

в течение 3-4 месяцев с начала работы.

Ведутся переговоры с фирмой Larossa OÜ для устранения недочётов по пункту:

3.	Создание на эвакуационных лестницах секций для пожаротушения.

Параллельно ведутся работы по устранению недочётов по пункту:

4.	Организация полноценного контроля системы громоотвода в здании.

Эти работы не были закончены до указанного в предписании срока, так как организация проведения работ заняла достаточно много времени. Нам надо было найти фирмы, имеющие специальные разрешения на проведение вышеуказанных работ. Провести анализ всех предоставленных калькуляций. Произвести закупку всех требующихся расходных материалов.

Также просим учесть нелёгкое финансовое положение фирмы. Мы старались гасить задолженности под конец года, чтобы не потерять предприятие, дающее городу больше двухсот рабочих мест.

Учитывая всё вышесказанное, просим Вас отсрочить принятие работ по устранению четырёх пунктов недостатков здания Linda 12, Narva до конца апреля 2019 года. Обязуемся сообщать Вам о проведении этих работ и о сделанных работах каждый месяц до окончания работ.

С Уважением,

Руководство фирмы