**Riigiteede 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi km 0,0-8,757 ja 19105 Audru tee km 0,0-1,281**

**GARANTIIÜLEVAATUSED**

**Ehituslepingu Nr :** **3.2-3/23/441-1**

**Peatöövõtja: OÜ KMG**

**OJV : OÜ Teehoiu Partnerid**

**Garantiiaja algus : 01.10.2023**

**Garantiiaja lõpp : 01.10.2028**

**Garantii ülevaatuse akt:**

1.ÜlevaatusToimumise aeg : mai 2024

Ülevaatusel osalejad:

Margus Eisenschmidt Transpordiamet Lääne osakond

Targo Toots KMG OÜ ( reg kood 16196755 )

Väino Hallikmägi OÜ Teehoiu Partnerid

**Ülevaatus 1.**

**Tehnilise komisjoni aktis märgitus vaegtööde teostamine.**

Tehniline komisjon vaegtõid ja puudusi ei tuvastanud

**Avastatud puudused:**

-19101 parema servajoone uuesti tegemine km 4,966-5,187 – kokku 221 jm.

Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks: 11.07.2024

Allkirjastatud digitaalselt:

Margus Eisenschmidt

Targo Toots

Väino Hallikmägi

**Ülevaatus 2.**

Toimumise aeg : 10 juuni.2025 : kõik osapooled teostasid ülevaatuse iseseisvalt ühist ülevaatust teostamata kuna objekti seisukord oli eelnevalt teada

Ülevaatusel 1 tuvastatud puudused tähtaegselt likvideeritid

**Avastatud uued puudused:**

Puuduseid ei tuvastatud

*Allkirjastatud digitaalselt:*

Margus Eisenschmidt

Targo Toots

Väino Hallikmägi