Austatud Sigrit Murdla

Ohutusjärelevalve büroo

inspektor

sigrit.murdla@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Riia mnt 6 | 71020 Viljandi

Grand Hotel Viljandi OÜ taotlus Päästeamet 11.05.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/824 punkt 2 täitmise tähtaja pikendamiseks.

Grand Hotel Viljandi OÜ palub pikendada Päästeamet 11.05.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/824

punkt 2 täitmise tähtaega ja määrata hotellihoone majutustubade temperatuuriandurite

väljavahetamise uueks tähtajaks 31.12.2025.a.

Majutustubade temperatuuriandurite asendamine suitsuanduritega ei osutunud tehnilistel ning majanduslikel põhjustel  teostatavaks, sest hotelli olemasolev automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) tuleb asendada tervikuna. Uue ATS-i hinnanguline maksumus (koos paigaldusega) oli eelmisel aastal vähemalt 30 000 eurot.

Seoses COVID-19 pandeemiaga ja 2022.a. alanud ülemaailmse majanduskriisiga on Eesti turismisektori majanduslik jätkusuutlikkus sõltunud peamiselt vabariigi valitsuse toetusmeetmetest, kuid kapitaalremondiks või majanduslikuks arenguks omavahendite akumuleerimine oli eelneval perioodil ja on ka hetkel võimatu.

Grand Hotel Viljandi OÜ hinnangul on tõenäoline (prognoositav), et suudame hotellihoone olemasoleva automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi asendada tervikuna hiljemalt 31.12.2025.a.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Eduard Elbrecht

volitatud esindaja

Grand Hotel Viljandi OÜ

tel 5082721

eduard@ghv.ee