AKT ÜÜRIPINNA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA

Üüripinna valduse üleandmise kuupäev: 26.03.2015

RKAS (edaspidi nimetatud Üleandja)  esindaja Liis Lebedev, kes tegutseb volikirja alusel, ja hoone kasutajate esindajad Raivo Stepanov (Päästeamet), Jaak Vihalem (Politseiamet) ja Siseministeeriumi (edaspidi nimetatud Vastuvõtja) esindaja Jüri Triletski, kes tegutsevad põhimääruse alusel, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Üleandja annab Vastuvõtjale üle üürilepingust nr. Ü6315/13 tulenevalt aadressil Pritsu,  Hullo  küla,  Vormsi  vald,  Lääne  maakond paikneva pääste- ja politseihoone.

2. Üüripinna tehniline seisund üleandmisel-vastuvõtmisel ning vastuvõtja kinnitus üüripinna seisundi vastavuse kohta:

Uusehitis

3. Loetelu üüripinna kasutuseks vajalikest kasutusjuhenditest (nende olemasolul).

Seadmete ja masinate kasutusjuhendid asuvad seadmete juures.

4. Üüripinna kasutamiseks vajalikud läbipääsuvahendid (võtmed, puldid, kaardid, jms):

  - Võtmed vastavalt sarjatabelile, üle antud Vormsi päästekomando esindajale 26.03.2015;

  - Läbipääsusüsteemi magnetkaardid 21 tk, üle antud Vormsi päästekomando esindajale 26.03.2015;

5. Energia tarbimist fikseerivate mõõtjate näidud:

Vesi: näit 8m³

Elekter: arvestuse aluseks võetakse Imatra Elekter AS kauglugeja näit seisuga 26.03.2015.

6. Märkused puuduste kohta ja kokkulepe puuduste likvideerimise aja osas:

- Puudu uksepiirajad;

- Praod garaaži põrandas, jälgitakse ja garantiiperioodil injekteeritakse;

- Puudu 2 päästeriiete kappi (nn Rakvere kapid);

- Inner Range litsentsid lisatakse;

- Reguleeritakse garaažiuste tõstemehhanismi, et oleks käsitsi täielikult avatav;

- Tarnitakse iga garaaži ukse kohta 2 pulti (toimetada komando pealikule);

- Voolikukuivatuse tali mootori juhe kinnitada;

- Sauna ja duširuumi klaasuste käepidemed kinnitada;

- Haljastus, sh murukivi paigaldus ja sadevee ärajuhtimine lõpetamata;

- RKASil toimetada nn musta tsooni koristamise vahendid ja ained;

Puudused likvideeritakse hiljemalt 31.05.2015.

7. Käesolev akt on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt.

Üleandja esindaja(d):							Vastuvõtja esindaja(d):