Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn

Rao Jürison

Rao.Jyrison@transpordiamet.ee

Silver Kruus

silver@lacados.ee 					Meie: 19.02.2026 nr. 05.25.003A - 39

Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 143,85-147,245 jalg- ja jalgrattatee ehitus

Tööde tehnoloogilise pausi kehtestamise taotlus

Tariston AS ja Transpordiameti vahel on 30.05.2025 sõlmitud tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-

3/25/842-1 riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,85–147,245 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks.

Käesolevaga esitab Töövõtja lähtuvalt Lepingu p 3.3 kohaselt ettepaneku  kehtestada tehnoloogiline paus alates 23.02.2026. Ilmastikutingimustest tulenevalt pole võimalik kehtestatud nõuete kohaselt teostada projektis ette nähtud töid. Töövõtja jätkab töid esimesel võimalusel, kui ilmastikutingimused seda lubavad.

Tehnoloogilise pausi vajadust on selgitatud ka Töökoosolekul nr. 14 ning on fikseeritud protokolli punktis 12.1.

Lugupidamisega

Aleksandr Lember

Projektijuht

/allkirjastatud digitaalselt/