Lp Ain-Meelis Hannus

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru maakond

ain-meelis.hannus@rmk.ee

Meie	12.07.2024. a	nr 1-2/330

Nõrgassaare-Kargoja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ekspertiisi tähtaja pikendamise taotlus

Töö nr 2023-307 „Nõrgassaare-Kargoja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt V01“ ekspertiisi leping on sõlmitud meie teada 22.05.2024 ning selle lõplikuks tähtajaks on määratud 22.07.2024.

Märkustega ekspertiisiakt nr 1 (töö nr 10-24) on meile saadetud 04.07.2024. Projekteerijale on jäänud seega 10 tööpäeva aega märkustele vastata ning projekt korrigeerida.

# Eeltoodut arvestades ja arvestades ka seda, et käimas on puhkuste periood palume:

- pikendada ekspertiisi lõplikku tähtaega kuni 09.08.2024.

Lugupidamisega

Terje Nooska

Kobras OÜ juhiabi

Tel +372 5650 4355

juhiabi@kobras.ee

/allkirjastatud digitaalselt/