Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti  ID:	2152

Lähteülesande ID:	5515

Tööobjekti nimi:	Valgeranna ohtlikud puud

Tööobjekti paiknemine:

- kaitstava loodusobjekti nimi: Valgeranna kassikaku püsielupaik;

- kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: VEP nr.117078; VEP nr.206957; VEP nr.206958; VEP nr.207969;

- katastritunnus: 15904:003:0674;

- kvartalid ja eraldised: AU325/2; AU325/6; AU325/7; AU325/8; AU325/9; AU325/17; AU325/18; AU325/19; AU325/22; AU325/25; AU325/27; AU326/2; AU326/3; AU326/4; AU326/5; AU326/11; AU326/12; AU326/18; AU326/19; AU327/6

Töögrupp: Ohtlike puude raie

Väärtuse seisund:

Aktiivselt rekreatsiooniks kasutatav ala, kus püsti seisvad surnud puud ohustavad metsaradadel liikujaid. Puud tuleb langetada, et ohtu ennetada ja jätta lamapuiduks.

Tööde detailne kirjeldus:

Raiuda jalutusradade ja pinnaseteede ääres olevad surnud puud, mis on markeeritud punase värviga. Raiumisele minevatel puudel on umbes rinna kõrgusel 3-4 punast täppi tüvel. Muu markeeringuga (nooled, ristkülikud vms) puid mitte raiuda. Raiumisele minevad puud on enamjaolt männid, mis on kas ära kuivanud ja okkad maha lasknud või murdunud ja neil puudub võra. Raiesse lähevad ka üksikud surnud lehtpuud (paar võrata kasetüve, üks lepp, paar saart). Raiutakse ainult neid surnud puid, mis kasvavad rekreatsiooniks kasutatavate radade ääres või neile nii lähedal, et ümber kukkumise korral ulatuks puud radade kasutajaid tabama. Kahe tüvega puu korral raiuda ainult surnud tüveharu, mis on punase värviga markeeritud. Markeerimata haru jätta kasvama. Puitu ära koristama ei pea, puu langetada metsa alla ja jätta lamapuiduks. Raiutavatel puudel, mille tüve kaitseks on paigaldatud lauajupid, tuleb need pärast raiumist eemaldada ja utiliseerida koos laudade fikseerimiseks kasutatud kinnitusvahenditega. Puid laasima ja järkama ei pea. Jämedamate puude puhul (ca 10 tk) raiuda võimalikult kõrgelt. Parem oleks, kui jämedamad puud saaks saetud ca 4m kõrguselt kroonlõikega nii, et alumine tüveosa jääks püsti elustikuelemendiks. Tagada ala kasutajate turvalisus: üks töömees raiub, teine valvab, et keegi langeva puua lla ei jalutaks.

Tööde mahud:

| Töö ID | Töö | Maht | Ühik |
| --- | --- | --- | --- |
| 12527 | 1112301 ¦ Ohtlike puude raie | 53.0 | tk |

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):

Töid teha sellise ilmaga, kui alal pole sisse sõidetud suusaradu, mida raie kahjustaks. Töid mitte teha 01.04-31.07. Taristut (valgustid, kettagolfitaristu, pingid jne) raie käigus kahjustada ei tohi. Puid risti üle jalutusradade või pinnaseteede mittte langetada. Kui puu juhtub kukkuma risti üle raja, tuleb rajalaiune tükk tüvest lahti saagida ja rajalt eemaldada.  Elusaid puid raiutavate puude läheduses raie käigus maksimaalselt säästa, neid kahjustada ei tohi.

Rentnik: Valgeranna Seikluspark OÜ,

Keskkonnaameti kontaktisik: puudub

Lähteülesande koostaja: Bert Holm

Kuupäev: 19.12.2025

Asukohakaardid