KOOSTÖÖLEPING NR 3.2-1/26/624-1

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab volituse alusel teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov

ja

Märjamaa Vallavalitsus, registrikoodiga 77000447, asukohaga Tehnika 11, Märjamaa alev, 78304 Rapla maakond (edaspidi KOV), mida esindab Märjamaa valla vallavanem Triin Matsalu, kes tegutseb  Märjamaa valla põhimääruse  § 38 lõike 3 punktide 2 ja 4 alusel,

edaspidi eraldi nimetatud pool või ühiselt pooled,

võttes arvesse, et:

- riigiteede teehoiukava alusel on Transpordiametil 2026-2028 aastatel kavas riigitee nr 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 78,8-85,3 asuva Konuvere-Päärdu lõigu ümberehitus;

- Konuvere-Päärdu lõigu ümberehituse raames on Palase külas kavas juurdepääsutee nr 7 projekteerimine ja ehitus (Palase teelt kuni Männa kinnistu hooneteni, edaspidi objekt);

- Konuvere-Päärdu lõigu põhiprojekt on koostamisel ja selle raames on projekteerimisel tolmuvaba kattega juurdepääsutee nr 7 lahendus (juurdepääsutee asukohta kajastav skeem on koostöölepingu lisas 1);

- Juurdepääsutee ehituseks on 23.11.2022 korraldusega nr 1.1-3/22/873 antud projekteerimistingimused (riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 78,8-99,0 Konuvere–Pärnu-Jaagupi lõigu menetlus);

- pooled soovivad ühiselt panustada teedevõrgu arendamisse, liiklusohutuse tõstmisse ja üldise parema liikuvuse tagamisse;

- liiklusseaduse § 11 lg 6 alusel võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides;

- Märjamaa vallavolikogu on 21.04.2026 istungil otsustanud taotleda riigilt juurdepääsutee nr 7 võõrandamist KOV-ile;

sõlmivad pooled koostöölepingu alljärgnevas:

- Transpordiamet:

  - korraldab objekti ehitusloa andmise menetluses puudutatud isikute kaasamise;

  - võtab oma pädevuse piires puudutatud isikute arvamusi arvesse või põhjendab nende arvestamata jätmist;

  - annab objektile ehitusloa;

  - korraldab ja rahastab objekti rajamiseks vajalike maade omandamist;

  - annab väljaehitatud objekti üle KOVile.

- KOV:

  - Kohustub tasuta üle võtma välja ehitatud objekti;

  - Korraldama seejärel objekti korrashoidu.

- KOV osaleb koos Transpordiametiga ehitusaegsete kohalikku elu oluliselt mõjutavate probleemide lahendamisel.

- Transpordiamet kutsub poolte esindajad osalema valmisehitatud objekti vastuvõtukomisjoni töös, mille käigus on KOV-l võimalus teha ettepanekuid teostatud töö kvaliteedi osas. Transpordiamet otsustab töövõtjale nõuete esitamise ja töö vastuvõtmise üle.

- Pooled teevad mõistlikke pingutusi, et KOV saaks tema ülesannete täitmiseks juurdepääsutee nr 7 omanikuks.

- KOV esitab Transpordiametile taotluse riigile kuuluvate hoonestamata kinnisasjade (vt punkt iii) otsustuskorras ja tasuta omandamiseks ning selle põhjal korraldab Transpordiamet riigivara võõrandamise menetluse, sõlmib notariaalse lepingu ja kannab selle toiminguga kaasnevad kulud.

- Poolte kontaktisikud:

  - Transpordiameti kontaktisik: Margus Viiklepp, tel 5684 0511, e-post Margus.Viikplepp@transpordiamet.ee.

  - KOV kontaktisik: Annika Plamus, tel 5306 3415, e-post annika.palmus@marjamaa.ee.

- Pooled kohustuvad teavitama üksteist asjaoludest, mis takistavad koostöölepingust tulenevate kohustuste täitmist, koheselt vastava asjaolu ilmnemisel.

- Koostöölepingu muudatused, sealhulgas täiendused ja parandused, vormistatakse kirjalikult ning jõustuvad allakirjutamise hetkest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kirjalikult kokkulepitust erinevat poolte käitumist ega suulisi avaldusi ei loeta koostöölepingu muutmiseks.

- Koostöölepingul on selle sõlmimise ajal järgmised lisad:

Lisa 1 –  Juurdepääsutee nr 7 asukoht.

Poolte allkirjad:

Viktor Kisseljov						Triin Matsalu

Transpordiamet						Märjamaa Vallavalitsus

Allkirjastatud digitaalselt					Allkirjastatud digitaalselt

Lisa 1. Juurdepääsutee nr 7 asukoht.