**AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa** | Toolse tee 15, Kunda |
| **Leping nr:****Tellija:** | Lisa nr 6.123.10.2017 sõlmitudüürilepingule nr Ü13479/17**Politsei- ja Piirivalveamet** |
| **Teostaja:** | G4S Eesti AS |
| **1. Toimumise aeg ja koht:** | Nõrkvoolu ja turvasüsteemi I etapi tööde üleandmine Toolse 15, Kunda 26.11.2018 |
| **2. Osavõtjad:**Tellija esindaja(d)(vastuvõtja)RKAS (üleandja) | Politsei- ja PiirivalveametRiigi Kinnisvara AS |
| **3. Tööde teostamise aeg:**Lepingujärgne tööde teostamise aegTegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | 5.10.2018-23.11.2018 |
| **4. Ametkondlikud** **ülevaatused:**Üleantud teostusdokumentatsioon Tellijale Koolitus | Antakse üle RS kehtestatud korras |
| **5. Vaegtööd:**Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad |  |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | Tööde üleandmine 26.11.2018 |
| **7. Garantiid:**Garantiiaja algusGarantiiaja lõpp | *08.05.2018**08.05.2020* |
| **8. LÕPPARUANNE:** |  |
| Lepingu maksumuskoos Tellija reserviga | 5445,8 |
| Lepingu maksumus ilma Tellija reservita | 5445,8 |
| Lisa ja muudatustööde maksumus | 0 |
| **Tegelik Tööde maksumus Kokku** | *5445,8* |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) |  |
| **Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa** | *5445,8* |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa  |  |
| Ajutised rahalised kinnipidamised  |  |
| **9. Muud märkused:** |  |
|  | **Selle akti kinnitavad allkirjadega:****Janar Vellak /RKAS/ dets. 2018. a****............................/ \_\_\_\_\_\_\_\_/ dets. 2018. a**  |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu