Hr Madis Pintson     					       Teie 28.04.2021 nr 7.2-6.3/92

Lõuna Päästekeskus

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor			                       Meie 20.04.2022

madis.pintson@rescue.ee

Taotlus ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2706 punktide 4  täitmise tähtaja pikendamiseks.

Haiglal on plaanis ettekirjutuse aluseks olevad B-9 korruse ruumid rekonstrueerida ja laiendada sinna intensiivravi osakonda, mille käigus ehitatakse välja ka korruse uus ATS-süsteem. Rekonstrueerimise tarbeks on juba eraldatud ka Euroopa struktuurifondide rahastus. Hetkel on käimas projekteerimne, millele järgnevad ehitushange ja ehitustööd.

Arvestades eelpoolset selgitust, palume ettekirjutuse p. 4 toodud puuduste kõrvaldamiseks antud täitmise tähtaja pikendamist kuni 30.06.2023

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaak Kokka

Haldusjuht

jaak.kokka@leh.ee

786 8505; mob 523 8335