	TAOTLUS LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LOA SAAMISEKS 
 

	 
	Taotluse esitamise aadress
	 

	 Loa taotleja
	 Taotleja nimi/nimetus
	 Rapla Vallavalitsus

	 
	 Registri- või isikukood
	 77000312

	 
	Juriidiline aadress või elukoht
	 

	 
	 Asukoht/elukoht
	 Tallinna mnt 14, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, 79513

	 
	 Telefon;  e-post
	 5349 4671, andreandy.bernhardt@rapla.ee

	 
	E-post
	 

	 Liiklusvälise tegevuse eest vastutaja
	 Ees- ja perekonnanimi
	 Andre-Andy Bernhardt

	 
	 Telefon; e-post
	 5349 4671, andreandy.bernhardt@rapla.ee

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Liiklusvälise tegevuse asukoht  tee nimi, tee km, parkla

	Riigitee 15 km 46.96-46.97, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond


	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 2.  Liiklusvälise tegevuse ala suurus

	 Rapla Vallavalitsuse tellimusel paigaldatakse ringristmikule silt „Rapla“. Paigaldustööde ajal vajalik sulgeda osa ringristmikust ning suunata Rapla asulast ja riigiteelt 20143 Risti tänavale sõitja soovijad ümbersõidule mööda Riigiteede 15 ja 20141 ringristmikut. Ümbersõidu pikkus 800m.
Tööd toimuvad 01.07.2026, ringi osa sulgemine toimuks tipptunni välisel ajal kahel korral kuni 45minutit kord.


Esimese sulgemise ajal toimub pinnase äravedu ning teise sulgemise ajal betoonitööd.



	3. Info edastamine 
	

	4. Lisad 
	Liiklusskeem PLA260626-1_1

	
	Transpordiameti nõusolek Rapla sildi paigaldamiseks

	
	Rapla Vallavolikogu otsus

	
	


