- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Veeõnnetuste ennetamiseks veeskamiskoha ja kaldakeskkonna korrastamine Loksa linnas |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ Loksa kogukond |  |  |
| Registrikood | 80607578 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei x |
| Pangakonto number |  |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Mere 19, Loksa, Harjumaa |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel 56875555 | e-post karin.ilves@hotmail.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Karin Ilves | Tel 56875555 e-post karin.ilves@hotmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Projekti eesmärk on vähendada veeõnnetuste riski Loksa linnas, korrastades olemasolev veeskamiskoht (Mere tn 4a, 42401:001:0072) ja sellega seotud kaldakeskkond selliselt, et veekogu kasutamine oleks ohutum, ligipääs selgem ning ohuolukorras oleks võimalik kiiresti ja turvaliselt tegutseda. Loksa linn on mereäärne piirkond, kus veekogu kasutatakse aktiivselt ujumiseks, kalapüügiks, väikelaevade veeskamiseks ja vaba aja veetmiseks. Suveperioodil suureneb veekogu ääres viibivate elanike ja külastajate arv ning koos sellega kasvab veeõnnetuste risk. Praegune veeskamiskoht vajab korrastamist, kuna ebatasane ja pehme kaldapind, ebaselge ligipääs ning korrastamata keskkond suurendavad ohtlike olukordade tekkimise tõenäosust nii tavakasutajatele kui ka päästjatele. Projekti kaudu muudetakse riskikoht füüsiliselt ohutumaks. Korrastatud veeskamiskoht aitab ennetada libisemisi, sõidukite kinnijäämist, kontrollimatut vette liikumist ja ohuolukordi, kus päästevahendite või päästepaadi kasutuselevõtt võib viibida. Lahendus parandab kodulähedase veekogu ohutust ning toetab elanike ja kogukonna valmisolekut veeõnnetusi ennetada. Projekti raames kavandatakse: - olemasoleva veeskamiskoha puhastamine ja korrastamine; - ebatasase ja pehme kaldapinna tasandamine; - kaldapinna tugevdamine kõva pinnase või muu sobiva katendilahendusega; - ligipääsu parandamine päästesõidukitele ja veeskamiskoha kasutajatele; - nähtavuse ja üldise heakorra parandamine; - peale tööde teostamist korraldada veeohutuse teavitus üritus, et suurendada elanikkonna ohuteadlikkust. Projekti tulemusel tekib korrastatud ja ohutum veeskamiskoht, mis vähendab veeõnnetuste tekkimise riski, parandab veekoguäärse ala kasutusohutust ning võimaldab päästetegevuse vajaduse korral kiiremat ja turvalisemat tegutsemist. Projekti mõju ei piirdu üksnes päästetöödega, vaid seisneb eelkõige selles, et ohtlik kaldakoht muudetakse ennetavalt turvalisemaks ja kogukonnale arusaadavamalt kasutatavaks. Sihtgrupp: - Loksa linna elanikud, s.h lastega pered ja eakad, kelle puhul on kaldakeskkonna ohutus eriti oluline; - piirkonda külastavad inimesed, sh rannakülastajad ja turistid; - kalurid, väikelaevade kasutajad ja veespordiharrastajad; - päästeasutused ja vabatahtlikud päästjad. Oodatavad tulemused: - korrastatud ja ohutum kodulähedane veekoguäärne ala; - vähenenud risk libisemiseks, kinnijäämiseks ja ohtlikuks vette liikumiseks; - selgem ja turvalisem ligipääs veekogule; - paranenud võimalus kasutada päästepaati või muid päästevahendeid ohuolukorras; - suurenenud kogukondlik ohuteadlikkus ja parem valmisolek veeõnnetusi ennetada.

| Projekti elluviimise koht | Loksa linn, Harjumaa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 6361 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 5500 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on ennetada veeõnnetusi Loksa linnas, korrastades olemasolev veeskamiskoht ja kaldakeskkond selliselt, et väheneksid veekogu kasutamisega seotud riskid ning paraneks kodulähedase veekogu ohutus. Projekt keskendub füüsilise keskkonna muutmisele: ohtlik või ebamugavalt kasutatav kaldakoht muudetakse selgemaks, tugevamaks ja ohutumaks. Korrastatud veeskamiskoht aitab vältida olukordi, kus inimesed liiguvad vette juhuslikust või ebaturvalisest kohast, sõidukid jäävad pehmesse pinnasesse kinni või päästevahendite kasutuselevõtt viibib kaldatingimuste tõttu. Projekti tulemusena paraneb veekogu ääres liikumise ja tegutsemise ohutus nii igapäevastele kasutajatele kui ka ohuolukorras tegutsevatele päästjatele. Tänu veeohutusele suunatud üritusele on suurenenud kogukondlik ohuteadlikkus ja parem valmisolek veeõnnetusi ennetada.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

Loksa linn paikneb mere ääres ning veekogu on kohalike elanike ja külastajate igapäevases kasutuses. Suveperioodil kasvab oluliselt inimeste liikumine ranna- ja kaldapiirkonnas, sh ujumine, kalastamine, väikelaevade kasutamine ja vaba aja veetmine. Sellistes tingimustes on oluline, et veekoguäärsed ligipääsud oleksid korrastatud, arusaadavad ja ohutud. Praegu vajab olemasolev veeskamiskoht korrastamist. Kaldapinna seisukord ja ligipääsu ebapiisavus võivad tekitada ohuolukordi: inimesed võivad kasutada veekogule ligipääsuks juhuslikke kohti, pehme või ebatasane pinnas võib põhjustada libisemist või sõiduki kinnijäämist ning päästepaadi kasutuselevõtt võib ohuolukorras viibida. Sellised asjaolud suurendavad veeõnnetuste riski ja võivad õnnetuse korral raskendada kiiret abi osutamist. Lähimad päästepaadile sobivad veeskamiskohad asuvad Viinistu sadamas ja Hara sadamas, mõlemad ligikaudu 11 km kaugusel Loksa päästekomandost. Korrastatav veeskamiskoht asub Loksa linnas ligikaudu 600 m kaugusel komandost. Seetõttu on kohalikult toimiv, korrastatud ja ohutu veeskamiskoht oluline ennetuslik lahendus: see vähendab ohuolukorra eskaleerumise riski ja loob paremad eeldused kiireks tegutsemiseks. Projekt on vajalik, kuna see: - kõrvaldab või vähendab konkreetse veekoguäärse riskikoha ohutegureid; - suunab veekogu kasutajaid kasutama ohutumat ja korrastatud ligipääsu; - parandab päästevahendite ja päästepaadi kasutuselevõtu võimalust; - tugevdab kogukonna valmisolekut veeõnnetusi ennetada; - parandab kodulähedase veekogu ohutust pikaajaliselt. Projekti ennetav mõju seisneb selles, et riskikoht muudetakse enne õnnetuse juhtumist ohutumaks. See vähendab ohtlike olukordade tekkimise tõenäosust ning loob paremad tingimused nii ohutuks veekogu kasutamiseks kui ka vajaduse korral kiireks päästetegevuseks.

c) Sihtgrupp

Projekti sihtgrupiks on kõik Loksa linna ja lähipiirkonna inimesed, kes kasutavad mereäärset ala või võivad sattuda veekogu läheduses ohuolukorda. Peamised sihtgrupid on: - Loksa linna elanikud; - piirkonda külastavad inimesed, sh rannakülastajad ja turistid; - kalurid, väikelaevade kasutajad ja veespordiharrastajad; - lastega pered, noored ja eakad; - päästeasutused ja vabatahtlikud päästjad; - laiem kogukond, kelle turvatunnet ja valmisolekut projekt parandab. Sihtgrupi seisukohalt on oluline, et veekoguäärne ala oleks korrastatud, ligipääs oleks selge ja ohutu ning ohuolukorras oleks võimalik kiiresti tegutseda.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| veeskamiskoha ala puhastamine ja korrastamine |  | x | x |  |  | Tellimustöö |
| pinnase tasandamine ja tugevdamine |  | x | x |  |  | Tellimustöö |
| kaldapinna katmine pinnasetäite materjaliga |  | x | x |  |  | Tellimustöö |
| ligipääsutee parandamine päästesõidukitele |  | x | x |  |  | Tellimustöö |
| Veeohutuse üritus |  | x | x |  |  | MTÜ Loksa kogukond, Loksa Päästekomando ja ennetus osakond |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Veeskamiskoha ja kaldakeskkonna korrastamine Loksa linnas | Olemasolev veekoguäärne riskikoht on korrastatud ja muudetud ohutumaks. Veeskamiskoht on selgema ligipääsuga, stabiilsema kaldapinnaga ning kasutatav nii igapäevaste veekogu kasutajate kui ka ohuolukorras tegutsevate päästjate poolt. Väheneb libisemise, sõidukite kinnijäämise, juhuslikest kohtadest vette liikumise ning päästevahendite kasutuselevõtu viibimise risk. | 1) veeskamiskoht on füüsiliselt korrastatud ja kasutatav; 2) kaldapind on tasandatud ja tugevdatud; 3) ligipääs veekogule ja päästesõidukile on paranenud; 4) tööde teostamine on dokumenteeritud enne ja pärast fotodega; 5) partneritega on kontrollitud, et lahendus toetab veeohutust ja ohuolukorras tegutsemist. | Korrastatud on 1 veeskamiskoht Loksa linnas. |
| 2. Veeohutuse teavitustegevus korrastatud veeskamiskoha kasutuselevõtul | Kogukonna ohuteadlikkus suureneb ning elanikele ja veekogu kasutajatele selgitatakse, miks on oluline kasutada korrastatud ja ohutumat ligipääsu veekogule. Teavitustegevus aitab suunata inimesi vältima juhuslikke ja ohtlikke kaldakohti ning toetab ohutumat käitumist vee ääres. | 1) läbi on viidud vähemalt 1 veeohutuse teavitustegevus või kogukondlik infotegevus. | Läbi viiakse vähemalt 1 veeohutuse teavitustegevus. |

Projekti jätkusuutlikkus

Projekti tulemused on pikaajalised, kuna tegemist on füüsilise keskkonna korrastamisega. Tugevdatud ja korrastatud kaldapind ning paranenud ligipääs jäävad kasutusse ka pärast projekti lõppu ning ei sõltu edasisest projektipõhisest rahastusest. Projekti jätkusuutlikkuse tagab koostöö MTÜ Loksa kogukonna, Loksa Linnavalitsuse ja Loksa päästekomando ning kinnistu omaniku vahel. Pärast projekti lõppu jälgitakse veeskamiskoha seisukorda tavapärase heakorra ja kogukondliku tähelepanu kaudu. Vajaduse korral antakse partneritele teada hooldusvajadusest või täiendavatest ohutusparendustest. Projekt ei tekita olulist püsikulu. Rajatud lahendus on praktiline, kohapeal vajalik ja kasutatav nii igapäevases veekoguäärses liikumises kui ka ohuolukorras. Seetõttu on projekti mõju ennetuslik, pikaajaline ja kogukonna jaoks otseselt tajutav.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| Karin Ilves | projektijuht |
| Loksa päästekomando | partner |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Karin Ilves |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 13.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.