Riigihanke “ Põhja-Tallinna linnaosa supluskohtade Stroomi ja Pikakari hooldus 2026-2028 hooajal“

Pikakari supluskoha hooldusnõuded

Pikakari supluskoha hooldusnõuded

1. Pikakari supluskoha ettevalmistustööd on jagatud kaheks etapiks:

Etapp I – Tähtpäev 25. aprill.

- Liiva- ja rohuala rehadega läbi riisumine. Rannaliivaalal keskkonnaohtliku prügi (plast, klaas, sigaretikonid jne) kokku korjamine ja utiliseerimine.

- Merest väljauhutud meretaimestiku mh. adru, jäätmete ning prahi ära vedamine.

- Rannaliiva mehaaniline sõelumine 20 cm sügavuselt kogu rannajoone pikkuses (ca 270 m), samuti laste mänguväljakute ning võrkpalliplatsi alal.

- Rannaliiva veepiiri suunas tagasi planeerimine ja tasandamine.

- Pikakari parkla puidust piirde jooksev hooldus, mh. kahjustunud detailide vahetus, katmine puidukaitse vahendiga vähemalt üks kord ühe kalendriaasta jooksul.

- Pikakari slipikai, mis on eelnevalt korrastatud ja puidukaitsevahendiga töödeldud, transport ja merre paigaldamine 25.aprilliks.

- Rannaalal olevate lipumastide (3 tk) korrasoleku tagamine.

Etapp II – Tähtpäev 10. mai.

- Katariina kaile kogunenud liiva ja prahi koristus ning ära vedamine.

- Korvpalliväljaku, kaubanduse betoonplatsi ja hooldusalal asuvate pinnaseteede pühkimine ja koristamine.

- Rannaliiva tagasiplaneerimine kai äärest võrkpalliplatsile ja laste mänguväljakute aladele koos tasandamisega.

- Pakkuja paigaldab Pikakari randa ( üks kokkupandav laudtee 80 jm pikkusega ja 2 m laiusega ) sügavimmutatud puidust laudisega, kruvidega kinnitatud kokkupandav laudtee.

- Pikakari mängulaeva-väljaku pinkide aluste (4 tk) loodimine ning vajadusel detailide vahetamine, katmine puidukaitse vahendiga vähemalt üks kord ühe kalendriaasta jooksul.

- Supluskoha infostendide (parklas, kolmikstend, invaranna stend)  korrastamine ja puhastamine.

- Väliduši  transport, paigaldamine ning veevõrguga ühendamine.

- Sügavimmutatud puidust laudisega, kruvidega kinnitatud väliduši platvormi soetamine ja paigaldamine.

- Lõkkekohtade (2 tk) hooldus; isetekkeliste lõkkekohtade likvideerimine.

- Inventari (riietuskabiinid, rannapingid, prügikastid) remont, värvimine, grafitite eemaldamine  ja ranna-alale paigaldamine.

- Spordiinventari (võrkpallivõrgud, korvpallirõngaste võrgud) soetamine ja paigaldus vastavalt Hankija esitaud nõudmisele.

- Täitja omandis või renditud 2,5 m3 mahuga prügikonteineri paigaldamine parkimisplatsile, konteineri täituvuspõhine tühjendamine.

- Rannaliivalal keskkonnaohtliku prügi (plast, klaas, sigaretikonid) kokku korjamine ja utiliseerimine.

- Pikakari rannaparkla ja slipikaiparkla koristamine (  lisa 1 joonis 4 ).

2. Pikakari supluskoha igapäevased hooldustööd suplushooajal 15. maist kuni 30. septembrini:

- Supluskoha puhtuse ja korrasoleku tagamine igapäevaselt kella 9.00-ks hommikul.

- Supluskoha kogu pindala (liivaala, rohuala, puu ja põõsastealuste) puhastamine prahist, merest väljauhutud taimestikust mh adrust ja esemetest koos kohese koristatud prahi äraveoga kella 9.00-ks.

- Supluskoha kogu pindala koristamine prahist ka päeva jooksul vahemikus kella 9.00 – 21.00 ning prügikastide ületäitumise korral nende kohene tühjendamine ja ümbruse koristamine. Pikakari rannaparkla ja slipikaiparkla koristamine ( lisa 1 joonis 4 ).

- Rannaliivalal keskkonnaohtliku prügi (plast, klaas, sigaretikonid) kokku korjamine ja utiliseerimine igapäevaselt kella 9.00-ks.

- Rohumaa (5130 m2) niitmine vastavalt haljastute hoolduse nõuetele III astme hooldusintensiivsusega (mai, juuni, juuli, august, september).

- Supluskoha liivaala (12 801 m2) mehaaniline sõelumine 20 cm sügavuselt kaks korda kuus 15. ja 30. kuupäevaks (juuni, juuli, august) ning 1 kord kuus aprillis 30. kuupäevaks, 1 kord kuus mais 30. kuupäevaks ja 1 kord kuus septembris 15. kuupäevaks, sh laste mänguväljakutel ja võrkpalliplatsil.

- Laste mänguväljakutel, trenažööride ja võrkpalliplatsi alal paekivikillustiku (fraktsiooniga 16-60 mm) ja muude suuremate kivide koristus ning liiva tasandamine üks kord nädalas esmaspäeval.

- Kahe korvpalli lauarõnga võrkude hooldus.

- Ühe rannavõrkpalli võrgu hooldus.

- Spordiinventari (võrkpallivõrgud, korvpallirõngaste võrgud) soetamine ja paigaldus vastavalt Hankija esitaud nõudmisele.

- Inventari igapäevane puhastus ja teisaldamine algsesse asendisse.

- Prügikastide (rannaalal) igapäevane tühjendamine kella 9.00-ks ja üks kord nädalas (esmaspäeviti) konteinerite (2,5 m3) tühjendamine (ületäitumise korral tihedamini vastavalt vajadusele), määrdunud pindade puhastamine; Hankija määrab parandamist vajavate prügikastide ja konteinerite remondi, grafiti eemalduse ja värvimise vajaduse.

- Iga esmaspäeva hommikuks kl 9 Katariina kai, korvpalliväljaku ja kaubanduse betoonplatsi prahi koristus ning pühkimine.

- Puitplatvormide ja veepiirini viivate laudteede kasutuskorras hoidmine (purunenud laudade asendamine, platvormi tasakaalustamine, kruvide kinnitamine jms) hooajal.

- Pikakari mängulaeva-väljaku pinkide aluste (4 tk) kasutuskorras hoidmine (purunenud laudade asendamine, platvormi tasakaalustamine, jms) hooajal.

- Väliduši rikete korral teostada vee sulgemine ja duši kohene remont.

- Infostendide korrasoleku tagamine.

- Suplusvee analüüsi andmete (kleebis) lisamine infostendile hankijalt saadud informatsiooni alusel. Kleebised edastab hankija.

- Pikakari slipikai kaldtee puhastamine.

- Pikakari rannaalal olevate lipumastide (3 tk) korrasoleku tagamine, hoolduse ja remondi tegemine.

- Inventari (pingid, riietumiskabiinid) kahjustumise korral nende remont või väljavahetamine.

- Grillalade hooldamine (istepinkide lõhkumise korral remont või väljavahetamine).

- Vees olevate objektide maismaale toomine ja utiliseerimine vastavalt Hankija esitaud nõudmisele.

- Ohtlike puude või puuokste lõikus vastavalt Raie- ja hoolduslõikusloa andmise korrale (www.riigiteataja.ee/akt/425052024041?leiaKehtiv) ja teistele asjaomastele õigusaktidele.

3. Pikakari supluskoha hooaja lõpetamise tööd 01. oktoobrist kuni 15. oktoobrini:

Tööde tähtpäev 15. oktoober

- Väliduši demonteerimine ning viimine Kopli kalmistupargi (Kopli tn 69c) aedikusse.

- Supluskoha inventari (rannapingid, prügikastid, jne) viimine Kopli kalmistupargi (Kopli tn 69c) aedikusse.

- Väliduši platvormi ja veepiirini viivate laudteede demonteerimine ja Kopli kalmistupargi (Kopli tn 69c) aedikusse viimine.

- Pikakari slipikai merest välja võtmine, korrastamine ja ladustamine Kopli kalmistupargi (Kopli tn 69c) aedikus.

- Rannaliivalal keskkonnaohtliku prügi (plast, klaas, sigaretikonid) kokku korjamine ja utiliseerimine.