TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

*28.11.2022*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EHITUSOBJEKT: | *Sagadi prügi plats* | | |
| LEPING: | *Töövõtuleping* nr 9-15/2021/222 | | |
| POOLTE ESINDAJAD: | | | |
| *RMK esindaja:* | *Tarmo Põkka* |  | *hooldus- ja remondispetsialist* |
| *Mtrx OÜ esindaja:* | Tarvo Sarapuu |  | *Metrx OÜ* |
| *Novica OÜ esindaja:* | *Tanel Stroo* |  | *Novica OÜ* |

**1. Tähtajad**

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline: | *30.09.2022* |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 14.11.2022 |

**2. Finantseerimine** (summa ei sisalda käibemaksu)

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 34001 |
| Tellija reserv | *3400.40* |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | *37 401.4 eurot (lisandub KM)* |
| Vaegtööde maksumus: | *ei* |

**3. Vaegtööd**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| *Maanteelt maha sõidu kõrvaline ala on haljastamata* |  | *31.04.2023* |
| *Kasvuhoone paekivi tee sõelmed koristamata* |  | *31.04.2023* |
| *Värava hinge keevitus katki* |  | *14.12.2022* |

**4. Garantii**

|  |  |
| --- | --- |
| Perioodi algus ja lõpp: | *14.11.2022 - 14.11.2024* |
| Ülevaatuse aeg: | *01.10.2024* |
| Märkus: | *Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud* |

**5. Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:**

**6. Muud tingimused**

|  |
| --- |
|  |

**7. Allkirjad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(allkirjastatud digitaalselt)* |  |  |  |  |