Hr Gened Sander

Transpordiamet

e-post: [Gened.Sander@transpordiamet.ee](mailto:Gened.Sander@transpordiamet.ee)

Meie: 09.07.2021

**OBJEKT: Tartu maakonna kruusateedele katte ehitus I**

Teema: Tee sulgemine RM 22192 Soosilla-Nõgiaru km 0,475-2,522

Töövõtja esitab kooskõlastamiseks tee sulgemise taotluse RM 22192 Soosilla-Nõgiaru km 0,475-2,522 sõidutee truupide vahetamiseks km 1,39 ja 2,294. Soovitud ajavahemik oleks 27.07.2021 kell 08.00 kuni 28.07.2021 kell 20.00.

Kui selgub et peab ka puud maha võtma, siis oleks hea kui kogu lõik oleks suletud.

Manuses ajutine liiklusskeem

Lisa1. 22192 truubi ehitus

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kristjan Kivimaa

projektijuht

AS TREF

Koopia: Hr Jaanus Kalberg, Taalri Varahaldus AS , e-post: [kasaka@hot.ee](mailto:kasaka@hot.ee)