# Hankeleping nr \_\_

**Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus** (edaspidi ***tellija***), registrikood 70009770, aadress Pärnu mnt 132, 11317 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja

**Nortal AS** (edaspidi *täitja*), registrikood 10391131, aadress Lõõtsa tn 6, 11415 Tallinn, keda esindab volikirja alusel ärijuht Mattias Saks.

edaspidi eraldi ***pool*** või koos ***pooled***, sõlmisid raamlepingu nr 3-9/3443-1 alusel käesoleva hankelepingu (edaspidi ***leping***) alljärgnevas:

# Lepingu ese

* 1. Lepingu esemeks on pakkumuskutse dokumentides olevas tehnilises kirjelduses nimetatud tööd (edaspidi ***tööd***).
  2. Lepingu tööde *maht maksumusena.*
  3. Lepingut rahastatakse „Sotsiaalministeeriumi valdkondlik digipööre“ (SFOS: 2021- 2027.1.02.23-0007) vahenditest.

# Töö üleandmise ja vastuvõtmise tingimused

* 1. Täitja annab töö üle **seitsme kuu** jooksul alates lepingu sõlmimisest.
  2. Töötunni põhise lepingu korral esitab täitja eelmise kuu töötundide ajaaruande, mis sisaldab teostatud töötunde ja nende jooksul teostatud töid. Ajaaruanne esitatakse allkirjastatult hiljemalt järgmise kalendrikuu 5. tööpäeval. Viimane ajaaruanne esitatakse koos aktiga.
  3. Tellitavad tööd antakse vastuvõtutestimiseks üle vastavalt lepingu tehnilises kirjelduses kokkulepitud tingimustele.
  4. Tellija vaatab töö üle vastavalt raamlepingu tingimustele.
  5. Koos üle antava tööga annab täitja tellijale üle kõik tööde intellektuaalse omandi õigused vastavalt raamlepingus kirjeldatule.

# Lepingu hind

* 1. Tellija tasub lepingu alusel tellitud tööde eest kokku **\_\_\_ (maksumus sõnadega) eurot käibemaksuta.**
  2. Tööd antakse üle järgmistes etappides:
     1. I etapp: Alternatiivsed ISM haldamise ja andmevahetuse kaasajatamise kirjeldused. Antakse üle mitte hiljem kui 02.12.2024. Tellijal on õigus pikendada esimese etapi tööde üleandmise tähtaega kui ilmneb tööde ajakavas Täitjast sõltumatuid olulisi viivitusi.
     2. II etapp: Välja valitud tulevikulahenduse elluviimise teekaart, tegevus- ja arendusplaan koos vajalike arendustööde kirjeldustega. Antakse üle vähemalt 30 kalendripäeva ennem lepingu lõppu.

# Poolte vahelised teated ja kontaktisikud

* 1. Teadete edastamisel ja kätte toimetamisel lähtutakse raamlepingu regulatsioonist.
  2. Tellija kontaktisikuks lepingu täitmisel on Ott Mihailov, tel 5257813, [ott.mihailov@tehik.ee](mailto:ott.mihailov@tehik.ee) või tema asendaja.
  3. Täitja kontaktisikuks lepingu täitmisel on Marjana Lazarenkov, tel 58359548, e-post [marjana.lazarenkov@nortal.com](mailto:marjana.lazarenkov@nortal.com) või tema asendaja.

# Lõppsätted

* 1. Leping jõustub selle poolte poolt allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni poolte poolt oma lepinguliste kohustuste täitmiseni.
  2. Lepingu dokumendid koosnevad riigihanke alusdokumentidest, sh lepingu lisadest, lepingu muudatustest ja pakkumusest.
  3. Lepingu lahutamatuteks osadeks lepingu sõlmimise hetkel on järgmised dokumendid, mida ei allkirjastata koos lepinguga:
     1. Lisa 1 - Tehniline kirjeldus;
     2. Lisa 2 – Pakkumus.

# Poolte allkirjad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tellija:**  *(allkirjastatud digitaalselt)* |  | **Täitja:**  *(allkirjastatud digitaalselt)* |  |