Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr. 1

TÖÖVÕTULEPINGULE 1-18/2025/188

27.10.2025

**Töö tellija: RMK**

**Töö teostaja: MTÜ Magneotüüpia**

**Teostatud tööd**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tööd** | **ÜHIK** | **KOGUS** | **Lepinguline hind** | **Akteeritud käesoleva aktiga** |
|  |  |  |  |  |
| Veekindel vineer | tk | 4 | 416 | 416 |
| metallkonstruktsioonid ja postament | kompl | 1 | 1339 | 1339 |
| maavaiad ja raskused postamendile | kompl | 1 | 369 | 369 |
| Power LED | tk | 2 | 334 | 334 |
| penoplast ja Epoksiid | kompl | 1 | 332 | 332 |
| kinnitusvahendid | kompl | 1 | 50 | 50 |
| Skulptuuri ehitus | tund | 90 | 1555 | 1555 |
| värvimine | tund | 30 | 450 | 450 |
| Objekti paigaldus | tund | 150 | 950 |  |
| elektri projekt | tund | 5 | 115 | 115 |
| audioprojekt koos teostusega | kompl | 1 | 1600 | 1600 |
| transport | km | 400 | 400 |  |
| järelvalve ja hooldus | nädal | 1 | 250 |  |
| Teksti loomine ja tootmine | kompl | 1 | 950 |  |
| Jaan Tammsaar honorar | kompl | 1 | 850 |  |
| Autori honorarid | kompl | 1 | 3500 |  |
| **MAKSUMUS KOKKU** |  |  | 13460 | **6560** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tööde maksumus käesoleva aktiga**  **6560 - eurot**

**Sisu**

* 1. Käesoleva aktiga annavad Töövõtja Tellijale üle teostatud tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt kokkulepitud tingimustele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
  2. Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.
  3. Käesolev akt on Töövõtjale tasu maksmise aluseks.
  4. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on õiged.

**Tellija: Töövõtja:**

Tarmo Denks, RMK Margus Kontus, Magneotüüpia MTÜ

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/