Hr Jaanus Kalberg                                                      Meie:  13.10.2022

OÜ Viastark

Jõgeva hooldepiirkonna kruusateede säilitusremont, (leping  3.2-3/22/604-1)

Lisatööd

Käesolevaga esitame kooskõlastamiseks lisatööd

Riigimaanteel 14179 Puurmani-Jüriküla-Kirna km 1,870-5,186

1.Teel 14179 Puurmani-Jüriküla-Kirna km 1,870-5,186 juurdetulevad tööd:  plastiktruup koos päiste kindlustamisega d=300mm km 2,638 (9 m) ja km 4,364 (12m) ning plastiktruup koos päiste kindlustamisega d=500mm km 2,664 (14 m) Küsimust arutatud TK -2 ja TK-6 ja osapooled nõus.

Lugupidamisega

Erki Leedmaa

Projektijuht

Lisa:  Hinnapakkumine