KINNITUSKIRI

Kinnitame, et Altos Teed OÜ, registrikoodiga 12967894, asukohaga Õlleköögi põik 6, 75307 Rae vald osutas tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/21/1168-1 alusel riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimise ja riigitee 21111 Tehumardi-Kogula km 1,370-7,960 katte ehituse kruusateele ehitustööd .

Töö on teostatud lepingu ja hea tava kohaselt.

Riigihanke nimetus: Riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimine ja riigitee 21111 Tehumardi-Kogula km 1,370-7,960 katte ehitus kruusateele

Riigihanke viitenumber: 233537

Teenuse osutamise periood: mai -november 2021.a.

Teostatud tööde maksumus: 3 823 112,77 eurot ilma km-ta

Tellijale üle antud tööde maht:

- Teostatud väljakaevetöid ca 23 600 m²;

- Ehitatud muldkeha 13 600 m3,

- Ehitatud dreenkihti (h= 20 cm) 26 700 m²;

- Ehitatud killustikalust (h= 14-25 cm) 120 000 m²;

- Ehitatud kompleksstabiliseeritud alust KS 32 (h014 cm) 77 154 m²;

- Ehitatud freesipurust alust (h= 5cm) 17 100 m²;

- Teostatud pindamistöid (2,5x) 46 647 m²;

- Paigaldatud asfaltbetoonkatendit AC 16 surf 90 310 m²;

- Paigaldatud asfaltbetoonkatendit AC 8 surf 4 079 m²;

- Paigaldatud asfaltbetoonkatendit AC 20 base 78 547 m²;

- Rajatud teepeenraid 13 000 m²;

- Paigaldatud äärekive 2 900 m;

- Paigaldatud sillutuskatet 1 275 m²;

- Paigaldatud sademevee kanalisatsioonitoru (De 200-400 mm) 882 m;

- Paigaldatud plasttruupe (DN 400-1000 mm) 163 m;

- Paigaldatud teraselementidest kaarsild L=12,27 m;

- Teostatud liikluskorraldustöid summas 123 931 eurot ilma käibemaksuta;

- Teostatud elektri-, side- ja tänavavalgustustöid summas 161 851 eurot ilma käibemaksuta

(sh 14 uut tänavavalgustit ja 32 ümbertõstetud valgustusmasti);

- Rajatud muru kasvualust 87 621 m²;

- Paigaldatud bussiootekodasid 6 tk.

Töövõtja projektimeeskond:

- Projektijuht Tõnu Vilipuu;

- Objektijuht Kuldar Aavastik.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Magus

ehituse projektijuht

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksus

Toomas Magus

5033754 Toomas.Magus@transpordiamet.ee