|  |  |
| --- | --- |
| **Kellele** |  **TRANSPORDIAMET**  (edaspidi *amet*) |
|  |  Registrikood | 70001490 |
|  |  Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |
|  | Taotluse esitamise aadress |   |
| **Kellelt** |  Taotleja nimi/nimetus | AS TERRAT |
|   |  Registri- või isikukood | 10095208 |
|   | Juriidiline aadress või elukoht |  |
|   |  Asukoht/elukoht | Meistri tee 4, Tutermaa küla Harku vald Harjumaa 76617 |
|   |  Telefon ja e-post | 6790977; info@terrat.ee |
|   | E-post |   |
|  | Omanikujärelevalvet teeb | Korbovek OÜ |
|  | Telefon ja e-post | +372 5026286, harri@korbovek.ee |
|   | Liikluskorralduse eest vastutab | Kaido Kaarna |
|   | Telefon ja e-post | 5233208, kaido@terrat.ee |
|  **1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid:**  |
| **Dokumendi liik** | **Nimetus** | **Doku­mendi nr** | ***Ameti* koos­kõlas­tuse kuupäev ja nr** |
| (esitatava dokumendi täpne nimetus) |
| *Ametis* kooskõlastatud projekt | Raasiku aleviku ÜVKprojekteerimis-ehitustööd, OSA-I“ (TL – Teed ja liikus)koostaja EXTech Design OÜ, töö nr 24125)„Raasiku aleviku ÜVK projekteerimis-ehitustööd, Osa-1“koostaja Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 24000098) | 24125Ja 24000098 | NR 7.1-1/24/21731-1 |
| Ajutise liikluskorralduse joonis | 24225\_5 - Riigitee 11316 km 0,492-0,668\_terrat as24225\_6 - Riigitee 11316 km 0,492-0,668 ja Paju tn\_terrat as | 24225\_5 ja 24225-6 |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (*Ameti* peadirektori käskkiri või notarileping) | 1.1-325134 14.02.2025 Korraldus | 1.1-325134 14.02.2025 | 14.02.2025nr 1.1 3/25/134 |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **2. Objekti asukoht** |
|  Maakond |  |
| **Tee nr:** | **Tee nimi:** | **Algus km:** | **Lõpp km:** |
| nr 11316 | 11316 Raasiku jaama tee km 0,47 – 0,67 | 0,47 | 0,67 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  **3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg** |
| Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. TRAMi Raasiku Jaama tee alt paigaldatakse torustikud kinniselt ja liiklust ei sulgeta. |
| Torustike ehitustööd ja ajutine taastamine teostatakse perioodil 28.04.2025-30.06.2025. |
| Paju tn ristmik on suletud mõned päevad kui ehitame Paju tn tee ületust (sellel perioodil kehtib liiklusskeem 24225\_6 - Riigitee 11316 km 0,492-0,668 ja Paju tn\_terrat as). |
| Tööde ajal on Võidu tänav ajutiselt liikluseks avatud. |
| Teekatete ja haljastuse lõplik taastamine perioodil 02.06.2025-31.07.2025 |
|  **4. Loa taotleja** |  **Ees-ja perekonnanimi** | Kaido Kaarna |
|  Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  [ ]  Seadusjärgne [x]  Volitus(volikiri lisatud) |
|  Kuupäev; allkiri | /digitaalse allkirja kuupäev/ |

**TAOTLUS**

**VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)**

**TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL**