**TEEDE ÜLEVAATUSE AKT**

**Saustinõmme ökodukti ehitustööd**

**Tellija:** OÜ Rail Baltic Estonia, esindaja Vahur Loo

**RMK:** Jaan Schults

**Töövõtja:** KMG Infra OÜ, Reigo Tepner

**Omanikujärelevalve:** AS Infragate Eesti, Hannes Freiberg

**Ülevaatuse aeg:** 31.05.2023 kell 13.00

Osapoolte vahel teostati sõidutee OR056007 (teeregistris Tuumaaia tee; nr 7180710) ülevaatus. Ülevaatuse tulemusel kinnitavad osapooled järgnevat:

1. Sõidutee ja selle juurde kuulvate kraavide ning truupide ehitustööd on teostatud projekti kohaselt (DS2-DPS2 SAUSTINÕMME ÖKODUKT TEE NR OR056007);
2. Vaegtööd sõidutee OR056007 (teeregistris Tuumaaia tee; nr 7180710) puuduvad.

Tellija, Töövõtja, omanikujärelevalve kinnitavad järgnevat:

1. Ehitustöödel on garantii kuni 31. juuli 2028.

Tellija kinnitab järgnevat:

1. Kõigi ehitsregistri (EHR) toimingute eest, sealhulgas kasutusloa väljastamise ehitisele garanteerib Tellija.

RMK kinnitab järgnevat:

1. Kui Tellija ja RMK lepivad kokku sõidutee ja selle juurde kuulvate kraavide ning truupide üleandmises, siis RMK võtab sõidutee vastu;
2. RMK võtab sõidutee OR056007 ja selle juurde kuulvate kraavide ning truupide hoolduse üle alates 31.07.2023.

Lisad:

1. Sõidutee OR056007 (Tuumaaia tee; nr 7180710) plaan
2. Ehitusobjekti teostusdokumentatsioon

Tellija: Vahur Loo /allkirjastatud digitaalselt/

RMK: Jaan Schults /allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja: Reigo Tepner /allkirjastatud digitaalselt/

Omanikujärelevalve: Hannes Freiberg /allkirjastatud digitaalselt/