* **TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 2-6/4**

Käesolev akt on koostatud 16.01.2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Alus:** | Töövõtuleping nr **TÖÖVÕTULEPING nr 1-18/2023/100**, allkirjastatud 26.05.2023 |
| **Tellija:** | **Riigimetsa Majandamise Keskus**, registrikoodiga 70004459, aadressiga Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond |
| Esindajad: | Eleri Laidma |
| **Töövõtja:** | **Kobras OÜ,** Riia 35, 50410 Tartu |
| Esindajad: | Ivo Maasik |
| **Aruandeperiood:** | Mai 2023-jaanuar2024 |
| **Tööde lepinguline maksumus:** | 3150,00 |
| **Käibemaks 22%:** | 693,00 |
| **Eelmistel perioodidel akteeritud:** | 0 |

* **Sisu**

1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Töövõtja kinnitab, et on Tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.

1.6. Käesolev akt on Töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.

1.7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

* **Akteeritavad tööd**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tööde loetelu** | **Lepingukohane maksumus** | **Tööde algusest kokku teostatud** | | **Aruandeperioodil teostatud** | | **Jääk** |
| **eurot** | **%** | **eurot** | **%** | **eurot** |
| 1 | Avinurme metskond 68, piirimärkide taastamine. Registreerimine 04.01.2024. | 1100,00 | 1100,00 | 100 | 1100,00 | 100 | 0 |
|  | Halliku metskond 21, piirimärkide taastamine. Registreerimine 10.01.2024. | 1100,00 | 1100,00 | 100 | 1100,00 | 100 | 0 |
|  | Vaimastvere metskond 23, karunõmme. Registreerimine 30.08.2023. | 950,00 | 950,00 | 100 | 950,00 | 100 | 0 |
|  | Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus (eurot):  Käibemaks 22 % (eurot):  Kuulub tasumisele kokku (eurot): | | | | 3150,00 |  | |
| 693,00 |
| 3843,00 |

* **Üleantavad dokumendid**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumendi nr** | **Dokumendi nimetus** |
| - | - |

**Tellija: Töövõtja:**

*/allkirjastatud digitaalselt/* */allkirjastatud digitaalselt/*

Andres Sepp Erki Kõnd

RMK metsaosakond Kobras OÜ

peametsaülem juhatuse liige