PROJEKTI ELLUVIIMISE ARUANNE

Projekti nimi: Sooru puhkeala ujumiskoha puhastamine

Taotleja: Sooru külaselts

Projekti läbiviimise aeg: 1.08.2025-29.09.2025

Projekti lepingujärgne maksumus:5200

Projekti tegelik maksumus:5200

Toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms)

Projekti eesmärgiks oli Sooru puhkeala ujumiskoha uuendamine, mille käigus sooviti saavutada ujumiskohal potensiaalselt juhtuda võivate veeõnnetuste maandamist ning laiendada ujumiskohal veeõnnetusse sattuvate inimese abistamise võimalusi. Projekt viidi ellu perioodil 1.08.2025-29.09.2025. Tööde käigus puhastati ujumiskoht ca 30 meetri ulatuses taimestikust, veeti materjal ladustamispaika ning kaeti ujumisala liivaga. Tööd teostas projekti tarbeks pakkumise võitnud RSD Valga OÜ. Projekti töödega olid seotud Sooru Külaselts ning kinnistu omanikuna oli tööde kuluga kursis Valga vald. Projekti laäbiviimine sujus tõrgeteta, tulemus on ootuspärane.

Väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?)

Läbiviidud tegevused olid järgmised: Taimestiku eemaldamine ujumiskoha kaldalt ca 30 meetri laiuselt, mille tulemusena laienes ujumiskoht olulisel määral. Eemaldatud materjali äravedu ujumiskoha kaldalt kokkulepitud ladustamispaika, mille tulemusel ei jäänud eemaldatud pinnas puhkealale. Ujumiskoha kalda ja põhja liivaga katmine, et ujumiskoha kasutajatel oleks tagatud sujuv ning pehme vette minek Tegevuste tulemused ei erinenud kavandatust.

| Abikõlbuliku kulu tõend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti kulud tegevuste kaupa | Kulud Päästeameti toetuse eelarvest | Kaas- või omafinantsee-rimise kulud |  | Kulud kokku |  | Märkused |  |  |
| Arve nr 250904; RSD Valga OÜ | 4680 | 520 |  | 5200 |  | Sooru järve ujumiskoha puhastamine, (kaevetööd, materjali äravedu, liivaga ujumiskoha katmine, treilervedu) Hinnapakkumine 11.07.2025 alusel |  |  |
| Arve nr / arve esitaja |  |  |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud |  |  |
| Arve nr / arve esitaja |  |  |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud |  |  |
| Arve nr / arve esitaja |  |  |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud |  |  |
| KOKKU |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aruandele lisatakse:

- kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist.

- fotod investeeringuobjektist enne ja pärast toetuse kasutamist.

Aruande esitaja nimi: Lilia Müller

/allkirjastatud digitaalselt/