**Lõpparuande vorm „Kortermajade keldrikorruste varjumiseks kohandamine“**

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.5/483ML

Aruande esitaja: Väike-Posti tn 6b korteriühistu, keda esindab Vaike Vulkan

Projekti läbiviimise aeg: 21.12.2023 - 18.09.2024

Aruande koostamise kuupäev: 25.09.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektitaotluse eelarve** *(kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud)* | **Taotluses esitatud summa** |  |
|  | **13635,56** |  |
| **Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)** | **Taotluses esitatud summa** | **Tegelikud kulud** |
| Tulekindlad vaheuksed, 5 tk; | **5148** | **5297,24** |
| Ruumi renoveerimistööd vastavalt Lõvi Vundament OÜ pakkumisele | **7875,56** | **8421,66** |
| Tulekustutid, esmaabivahendid | **135** | **97,29** |
| Kuivkäimla Biolan + Komposti- ja käimlaturvas Biolan 3x40L+ Kuivkäimla haisueemaldaja 3kg | **402** | **118,80** |
| Akupank ja Düdamoga hädaabiseade | **75** | **44,99** |
| **KULUD KOKKU (saadud toetus):** | **13635,56** | **13979,98** |

|  |
| --- |
| **Projekti tulemused** *(Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)* |
| Projekt täitis oma eesmärgi, milleks oli korterelamute keldrite kohandamine varjumiskohaks, et suurendada kohaliku omavalitsuse kriisivalmiduse taset. Taotluses püstitatud eesmärgid saavutati edukalt – kelder muudeti vastavaks varjumistingimustele, parandati ventilatsioonisüsteemi, lisati vajalikud turvameetmed ning tagati piisav varustatus kriisiolukordadeks (nt elektrisüsteemide ja veevarustuse tõrgete korral).  Tehtud investeering ja soetused tõstsid kohaliku omavalitsuse kriisivalmiduse taset märgatavalt. Keldri kasutamine varjumiseks suurendab piirkonna elanike turvalisust, pakkudes turvalist kohta potentsiaalsete hädaolukordade korral. Lisaks tagavad tehtud parandused varjumiskohtade pikaajalise jätkusuutlikkuse ja kasutatavuse tulevaste kriiside korral. |
| **Projekti tegevuste väljundid** (*Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)* |
| Tegevuste hulka kuulusid keldri puhastamine, ventilatsioonisüsteemide uuendamine, turvaelementide (näiteks uste ja lukustussüsteemide) paigaldamine ning elektri- ja veevarustuse tagamine hädaolukordadeks. Samuti soetati vajalikud varud ja seadmed, nagu generaator, tulekustutid, esmaabivahendid ning dünamoga hädaabiseade, mis on hädavajalikud kriisiolukordade lahendamiseks.  Kõik soetatud varad ja seadmed on paigutatud korterelamu keldrisse, kus neid hoitakse ja hooldatakse regulaarselt. Vastutav isik on korteriühistu juhatus, kes on määratud jälgima varustuse töökorras olekut ja hoolduskavade järgimist. Kelder jääb korteriühistu käsutusse ja varud on kättesaadavad vajaduse tekkides. Kriisiolukordadeks valmisoleku tagamiseks viiakse perioodiliselt läbi ka süsteemide ja seadmete kontroll. |
| **Hinnang projekti elluviimisele** *(Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)* |
| Projekti elluviimine kulges üldjoontes planeeritult, kuid esines mõningaid kõrvalekaldeid võrreldes esialgse kavaga. Eelkõige ilmnesid planeeritud tegevuste ja kulude osas hinnatõusud, mis olid tingitud üldisest hindade kallinemisest ja käibemaksu tõusust projekti elluviimise perioodil. See tõi kaasa suuremaid kulutusi, kui algselt oli eelarves ette nähtud.  Probleemide lahendamiseks viidi läbi täiendavad läbirääkimised tarnijatega ja tehti vastavalt muudatusi. Eesmärk oli tagada, et kõik planeeritud tegevused saaksid ellu viidud hoolimata eelarve suurenemisest. Läheneti paindlikult, vähendati teatud kulutuste mahtu, nt soetades planeeritust soodsam wc-pott ning soetati dünamo- ja päikesepatareiga raadio-akupank, seega ei olnud vajalik eraldi akupanka soetada. Lõppkokkuvõttes saavutati kõik projekti tulemused vastavalt kavandatule. |
| **Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu** |
| **Arved:**  Arve\_Saku metall\_13.02.2024  Arve Saku metall\_12.01.2024  tulekustutid Kesko Senukai 15.05.2024;  Lõvi Vundament 01.05.2024  Arve\_uste viimistlus\_23.02.2024  Arve\_esmaabivahendid\_13.09.2024  Arve\_hädaabiseade\_13.09.2024  **Maksekorraldused:** tulekustutid Kesko Senukai 15.05.2024;  Konto\_väljavõte 01.01-19.09.2024  **Tööde vastuvõtuaktid:** Kaetud tööde akt\_Lõvi Vundament 01.05.2024 |

Aruande koostamise kuupäev: 25.09.2024

Aruande koostanud: Vaike Vulkan