EELTEADE EHITUSTÖÖDE ALUSTAMISE KOHTA

Andmed ehitusettevõtja kohta

| Nimi: | Tref Nord AS |
| --- | --- |

| Aadress: | Harju maakond, Rae vald, Veneküla, Lagedi tee 30, 75325 |
| --- | --- |

| Kontaktisiku | nimi: | Mario Hain | telefon: | 58536383 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ehitusplatsi | nimi: | Riigitee nr 6 Valga – Uulu km 106,759-119,296 teekatte taast |
| --- | --- | --- |
| täpne aadress: |  | Riigitee nr 6 Valga – Uulu km 106,759-119,296 |

Tööohutuse plaan koostatud							jah: 		ei:

Asbesti olemasolu ehitises (lammutustöö korral)				jah: 		ei:

Ühisel ehitusplatsil töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator määratud	jah: 		ei:

| Töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori | nimi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | telefon: |  |

Andmed ehitise omaniku kohta

| Nimi: | Transpordiamet |
| --- | --- |

| Aadress: | Valge 4, 11413 Tallinn | telefon: | 6201200 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitustööde kohta

| Kaevamis- või pinnasetööd |  | Valmisdetailide monteerimine-demonteerimine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uusehitustööd |  | Lammutustööd |  |
| Rekonstrueerimistööd |  | Teedeehitus |  |
| Remondi- või hooldustööd |  | Vee- ja kanalisatsioonitööd |  |

| Tööde planeeritud kestus ehitusplatsil tööpäevades | 95 |
| --- | --- |
| või eeldatav maht inimtööpäevades |  |
| Planeeritud maksimaalne ehitusplatsil töötavate isikute arv | 40 |
| Alltöövõtjate (sh FIE-d) planeeritud arv ehitusplatsil | 4 |

| Tööde kavandatav alguskuupäev | 13.05.2024 | Tööde kavandatav lõppkuupäev | 15.08.2024 |
| --- | --- | --- | --- |

| Teate edastaja eesnimi | Mario | perekonnanimi | Hain |
| --- | --- | --- | --- |
| amet | Objektijuht |  |  |

| Allkiri |  | Kuupäev | 3.05.2024 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitusplatsil töötavate ehitusettevõtjate (sh FIE-d) kohta

| ETTEVÕTE/FIE | TÖÖÜLESANNE | KONTAKTISIK JA TELEFON |
| --- | --- | --- |
| Läänekivi OÜ | Kivitööd | Valmar Rünk 53472474 |
| Tippgeo OÜ | Märkimis- ja mõõdistamistööd | Indrek Sauväli 5012795 |
| Roadwolf OÜ | Liikluskorraldusvahendid, markeering | Tarmo Sälik 5163767 |
| Ramudden OÜ | Ajutine liikluskorraldus | Raiko Lauri 51908100 |