Teatis

Käesolevaga kinnitan, et Hiiumaa Vallavalitsus on Kultuuriministeeriumi eelarvest talle 2023. a eraldatud toetust kasutanud seisuga 31.12.20­­­­­­­­­­­­­­­­­­23. a tekkepõhiselt järgmises mahus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lepingu/ taotluse nr** | **Toetuse sihtotstarve ja viide tegevustoetuse lepingu punktile või projektitoetuse puhul projekti nimetus**  | **Kasutaud summa** | **Toetuse jääk** | **Jäägi tekkimise põhjendus ning kasutamise ajakava** |
| 7-17/4769-2 | Kultuuri- ja huvikeskuse hoone renoveerimine | 0 | 600000 | Käina Huvi-ja Kultuurikeskuse hoone tervik-remont on oodanud KVAT meetme avanemist ja sealset rahastusotsust. 31.10.2023 esitas Hiiumaa vald rahastustaotluse " Kättesaadavad, kvaliteetsed ja integreeritud avalikud teenused Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse hoones " summas 1999497 eur . 2024 veebr. on plaanis viia läbi üks riigihange jagatuna osadeks erinevate rahastajate lõikes. Plaanitud ehitusaeg on juuni-dets 2024. Ehitushinnad on soodsad, Hiiumaa valla eelarve strateegias ja 2024 eelarve eelnõus on ette nähtud valla omavahendid 1 milj eur ulatuses.  |

Lugupidamisega,

Käina osavallavanem

Esitaja nimi: Omar Jõpiselg

Kontakttelefon: 5165600

e-post:omar.jopiselg@hiiumaa.ee