* **TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 3001**

Käesolev akt on koostatud 30.01.2024.a

|  |  |
| --- | --- |
| **Alus:** | Töövõtuleping nr **TÖÖVÕTULEPING nr 1-18/2023/199** allkirjastatud Marge Seppa ja Andres Seppa poolt. |
| **Tellija:** | **Riigimetsa Majandamise Keskus**, registrikoodiga 70004459, aadressiga Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond |
| Esindajad: | Eleri Laidma |
| **Töövõtja:** | **Kirjanurk OÜ**, registrikoodiga 12592543,aadressiga Hiievälja tee 20, Oru küla, 75103 Kose vald, Harju maakond |
| Esindajad: | Marge Sepp |
| **Aruandeperiood:** | November 2023a– jaanuar 2024a |
| **Tööde lepinguline maksumus:** | 1580 |
| **Käibemaks 22%:** | 347.6 |
| **Eelmistel perioodidel akteeritud:** | 0 |

* **Sisu**

1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Töövõtja kinnitab, et on Tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.

1.6. Käesolev akt on Töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.

1.7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

* **Akteeritavad tööd**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tööde loetelu** | **Lepingukohane maksumus** | **Tööde algusest kokku teostatud** | | **Aruandeperioodil teostatud** | | **Jääk** |
| **eurot** | **%** | **eurot** | **%** | **eurot** |
| 1 | Vaimastvere metskond 18 (24802:001:0520) katastriüksuse osaline mõõdistamine | 870 | - |  | 870 | 100 | 0 |
| 2 | Pikknurme metskond 5  (61801:001:1185)  katastriüksuse jagamine | 710 | - |  | 710 | 100 | 0 |
|  | Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus (eurot):  Käibemaks 22 % (eurot):  Kuulub tasumisele kokku (eurot): | | | | 1580 |  | |
| 347.6 |
| 1927.6 |

* **Üleantavad dokumendid**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumendi nr** | **Dokumendi nimetus** |
| - | - |

**Tellija: Töövõtja:**

*/allkirjastatud digitaalselt/* */allkirjastatud digitaalselt/*

Andres Sepp Marge Sepp

RMK metsaosakond Kirjanurk OÜ

peametsaülem juhatuse liige