**TEE EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT**

**Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine**

18.12.2024 a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees Hannes Vaidla Transpordiameti - Transpordiameti teehoiu teenistuse lääne osakonna juhataja

Liikmed:

1. Tellija esindaja Ervin Hein Transpordiamet
2. Inseneri esindaja Valeri Volkov Insten Projekt OÜ
3. Töövõtja esindaja Siim Peetris Kingat OÜ

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. PEATÖÖVÕTJA

Kingat OÜ, registrikoodiga 14486207, Nigula tee 4/1, 90807 Nigula küla, Lääne maakond on esitanud vastuvõtuks

**Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine**

2. PROJEKTEERIJA : Safeway OÜ, registrikoodiga 12503887.

Tööde täitmise tähtaeg 21.11.2024.a

Tööde algus 22.07.2024.a

Tööde lõpp 31.10.2024.a.

Garantiiaja algus: 18.12.2024.a.

Garantiiaja lõpp: 18.12.2029.a.

**KOMISJONI OTSUS**

Objekt vastab projektile või tööde kirjeldusele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning keskkonna-, tervise-, tarbija- ja töökaitsenõuetele.

**Märkused:**

Komisjoni esimees Hannes Vaidla

 (allkirjastatud digitaalselt)

Komisjoni liikmed:

1. Ervin Hein

(allkirjastatud digitaalselt)

2. Valeri Volkov

(allkirjastatud digitaalselt)

3. Siim Peetris

(allkirjastatud digitaalselt)

Akti lisad:

1. Finantsarvutus
2. Tehnilise komisjoni protokoll
3. Kontroll-leht